大田县非煤矿山安全隐患大排查大整治

百日攻坚行动工作方案

为深刻吸取泉州欣佳酒店“3.7”坍塌事故造成重大人员伤亡的教训，根据《三明市应急管理局等四部门关于印发〈三明市非煤矿山安全隐患大排查大整治百日攻坚行动工作方案〉的通知》（明应急〔2020〕15号）和《中共大田县委办公室  大田县人民政府办公室关于转发县安办〈全县各领域安全隐患大排查大整治百日攻坚行动工作方案〉的通知》（田委办发明电〔2020〕25号）以及近期省、市、县安全生产大排查大整治工作会议精神，举一反三全力做好非煤矿山安全防范工作，坚决遏制重特大事故，决定即日起至6月30日，在全县范围开展非煤矿山安全隐患百日攻坚专项行动，推动全年非煤矿山安全隐患大排查大整治进一步取得实效，结合我县实际，特制定本方案。

- 总体要求

坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府各项决策部署，坚守安全底线，层层落实责任，着力防范化解危及人身安全风险隐患，瞄准不再造成人员伤亡的硬目标，深查、细查、严查，补短板、堵漏洞、扫死角，全面排查治理非煤矿山事故隐患，严惩各类违法违规行为，进一步完善风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升安全发展水平，最大限度减少事故发生，坚决遏制重特大事故，为打赢疫情防控阻击战、保障经济社会平稳发展创造良好安全环境，以实际行动和实际成效，体现增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

- 整治重点和责任分工

（一）矿山用房方面。对矿山用房特别是涉疫场所认真开展安全隐患整治，根据省政府办公厅《关于印发全省房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚专项行动方案的通知》要求，严格分类处置。对矿山用房临时改建不影响主体结构但存在建筑和消防安全隐患的，要及时采取措施整改到位；对建设质量差、主体结构损坏严重、超负荷使用或者位于高陡边坡、地质灾害易发地等存在安全风险的矿山建筑（包括临时用房、员工宿舍、隔离用房等），要立即停止使用；对建设年限长、建筑标准低、失修失养的矿山用房，要及时委托有资质单位进行安全性鉴定，并根据鉴定结果，及时采取拆除、加固等处置措施，确保安全。（责任单位：各乡（镇）人民政府，各非煤矿山企业）

（二）复产复工方面。复工复产要以安全为前提，企业要严格按照规定程序和复工复产方案认真排查治理事故隐患，加强设备设施维护和职工安全教育培训，无法确保安全的一律不得复工复产。县应急局要从复工复产方案、检查验收程序、隐患排查治理、员工培训、“三项岗位”人员到岗情况等环节对复产复工矿山企业进行再复核，发现未按规定排查治理隐患、重要设备设施未经检测合格、未按要求组织员工培训、重要岗位人员未到岗盲目组织生产的要严肃查处。（责任单位：县应急局，各乡（镇）人民政府）

（三）非法采矿方面。严厉打击无采矿许可证和超越批准范围开采行为，严防关闭矿山死灰复燃，对超越批准范围采矿的要督促矿山企业立即整改，坚决防范和遏制非法采矿引发矿山安全事故。（责任单位：县自然资源局, 各乡（镇）人民政府）

（四）安全生产方面。重点整治非煤矿山安全设施“三同时”手续不齐全，安全生产主体责任不落实，事故防范措施不到位等问题。具体见检查表（附件1）。（责任单位：县应急局、工信局，各乡（镇）人民政府）

1．安全管理不规范

（1）建设项目安全设施“三同时”制度履行不严格，安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续生产。

（2）安全生产责任制及安全管理制度不健全，安全管理人员配备不到位。

（3）主要负责人和安全管理人员未经考核合格，特种作业人员未持证上岗，其他作业人员未按规定进行安全教育培训。

（4）未开展安全风险辨识评估，安全风险管控责任不明确、措施不合理、落实不到位。

（5）不按批准的安全设施设计建设、生产，未及时填绘图纸，现状图与实际严重不符。

（6）使用国家明令禁止使用的设备及工艺，涉及人身安全、危险性较大的设备设施未按照相关规定进行检测检验。

（7）外包工程安全管理不规范，未纳入矿山企业统一管理，以包代管。

（8）应急预案体系不完善，缺少专项应急预案或现场处置方案，未按规定组织开展应急演练。

2．地下矿山事故防范措施不落实

（1）安全出口不符合国家标准、行业标准或设计要求；未在井下主要通道明确标示避灾路线；相邻矿山的井巷相互贯通或开采错动线重叠，以及开采错动线以内存在居民村庄或重要设备设施，未按照设计要求采取相应措施。

（2）防范中毒窒息事故措施不落实，未按照设计要求建立机械通风系统；未配齐具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器等。

（3）防范火灾事故措施不落实，井下动火作业制度执行不严格，违规使用电炉、灯泡等；井下各种油品未单独存放在安全地点并严密封盖等。

（4）防范跑车坠罐事故措施不落实，提升系统相关的防坠器、阻车器、安全门、防过卷防过放缓冲装置等安全保护装置失效，提升装置机电控制系统保护与电气闭锁装置失效等。

（5）使用不符合安全要求的无轨运输车辆。

（6）防范透水事故措施不落实，未查清矿区范围内的水害隐患，未填绘矿区水文地质图；排水系统与设计要求不符，井下防水门设置与设计要求不符；未按照规定设立专门防治水机构、配备探放水作业队伍或配齐专用探放水设备；未按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，严格落实防治水措施等。

（7）防范冒顶片帮事故措施不落实，具有严重地压条件，未采取预防地压灾害措施；未实施顶板分级管理制度，回采、掘进作业前未进行“敲帮问顶”处理顶板和两帮的浮石，未确认安全便进行作业；巷道或者采场顶板未按照设计要求采取支护措施；擅自开采各种保安矿柱或其形式及参数劣于设计值。

（8）未按照设计要求对生产形成的采空区进行处理，未建立完善采空区台帐资料。

3．露天矿山事故防范措施不落实

（1）防范边坡坍塌事故措施不落实，未采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采；工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶(分层)高度超过设计高度。

（2）大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，未建立实施边坡管理和检查制度；未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估；露天矿山、排土场高陡边坡监测措施不落实，高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。

（3）相邻露天矿山之间，以及露天矿山与周边生产生活设施之间安全距离不符合相关规定。

（4）小型露天采石场未采用中深孔爆破，采用浅孔爆破开采的未经应急管理部门组织专家进行论证；采用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎；爆破安全距离不符合安全规程要求。

4．尾矿库事故防范措施不落实

（1）尾矿库未批先建、未经审批擅自加高扩容、擅自改变筑坝方式、不规范放矿。

（2）上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，未进行稳定性专项评价。

（3）坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌，局部坝体隆起的情况。

（4）安全超高和最小干滩长度小于设计文件规定值，浸润线埋深小于控制浸润线埋深；排洪系统存在严重堵塞或坍塌，不能排水或排水能力急剧降低，排水井存在显著倾斜，有坍塌的迹象。

（5）尾矿库无监测监控设施（系统）或非正常使用运行。

（6）未落实“头顶库”事故隐患治理措施，尾矿库回采作业未经设计或不按设计施工等问题。

（五）防汛安全方面

1.地下矿山未落实防淹井、防透水、防坍塌和超前探放水措施；露天矿山未落实防边坡坍塌及深凹露天坑防排洪措施，排土场未落实安全度汛措施等；尾矿库排洪设施、干滩长度和坝体稳定性不满足要求以及防溃坝措施不落实等。（责任单位：县应急局、工信局、自然资源局，大田生态环境局，各乡（镇）人民政府）

2.企业未强化应急预案的修订完善和演练工作，配备必要的应急救援器材、设备和物资；未落实汛期24小时值班值守和领导带班制度；未加大巡查力度，防止极端天气引发山洪、泥石流等自然灾害造成安全事故；未落实遇险情停产撤人制度。（责任单位：县应急局、工信局、自然资源局，大田生态环境局，各乡（镇）人民政府）

（六）民爆物品管理方面。加强对矿山民爆物品购买、运输及爆破作业的安全监管，监控民爆物品流向，依法查处非法购买、运输、使用民爆物品等行为。（责任单位：县公安局）

（七）环境安全管理方面。完备矿山环保手续，严格落实环境影响评价要求，确保污染防治措施到位；固体废物贮存、处置场所符合国家标准要求；加强尾矿库环境安全隐患监督管理和环境风险应急管理，依法查处环境违法行为，严防环境污染事故发生。（责任单位：大田生态环境局，各乡（镇）人民政府）

- 整治任务和方法

本次非煤矿山安全隐患大排查大整治百日攻坚行动是立足我县实际，通过三个月的攻坚克难，推动全年非煤矿山大排查大整治工作。各乡（镇）各有关部门要立即行动，严字当头，坚持边动员、边排查、边整治、边问责，把宣传发动、自查自改、执法问责、隐患整改贯穿大排查大整治全过程。

- 立即动员部署（4月10日前）

各乡（镇）要立即召集本辖区内非煤矿山企业主要负责人召开一次非煤矿山大排查大整治百日攻坚行动动员部署会，将省、市、县有关文件和会议精神传达到各非煤矿山企业，督促企业提高思想认识，时刻绷紧安全这根弦，树牢安全底线思维，始终把人民生命安全和身体健康放在首位。各非煤矿山企业主要负责人要召集本企业全体员工召开一次大排查大整治百日攻坚行动动员会，深刻吸取泉州欣佳酒店“3.7”坍塌事故教训，调动一线员工的积极性，全过程参与到大排查大整治中，杜绝此次大排查大整治百日攻坚行动上热下冷，层层减弱。

- 开展自查自改（4月12日前）

督促各非煤矿山企业结合实际，制定并细化大排查大整治百日攻坚行动工作方案，企业主要负责人要对照安全检查表（附件1），在4月12日前组织开展全面的自查自改，对照疫情防控和安全防范要求，组织全体员工对每个部位、每个环节、每个岗位安全风险点和隐患进行全面排查，建立问题隐患清单、整改清单、销号清单（附件4），确保每个隐患整改落实到位。深入排查临山、临河、临崖、临沟以及高陡边坡地质灾害隐患点（附件2），采取有效的工程防范措施和紧急避险措施，确保汛期安全。之后每月组织开展一次全面的对表自查自改，同时对排查出的安全隐患和整改情况向全体员工公开公示，确保隐患排查和整改工作抓细抓实。请各非煤矿山企业每月30日前将自查的隐患排查、整改、销号清单（附件4）上报县应急局。

- 全面拉网检查（6月10日前）

各乡（镇）各相关责任部门要对非煤矿山企业全面开展监督检查和安全指导服务，县应急局要在6月10日前，对照非煤矿山安全生产检查表（附件1）完成对辖区内非煤矿山企业进行第一轮全覆盖安全生产监督检查，2020年12月前完成对辖区内非煤矿山第二轮的全覆盖安全生产监督检查。

- 分级闭环管理（6月底完成）

各乡（镇）各有关部门要把整改落实作为大排查大整治和百日攻坚专项行动的重要抓手，坚持把保证人身安全放在大排查大整治的首要位置，对查出的隐患都要当作事故予以重视。检查发现的隐患和问题要建立隐患排查、整改、销号清单（附件4），按照隐患类别和危险程度分为红、橙、黄、蓝四色，实行分级动态管理，急的要集中力量立行立整，所有隐患要抓紧分工，分批分期整改落实，做到“一企一册”，动态闭环管理，确保排查出的隐患逐项落实整改销号。企业要对所有隐患进行挂牌督办，按“五落实”要求落实整改并及时公示公告。由县级实行重大安全隐患挂牌督办的，要明确责任领导、责任人员，一盯到底，确保重大安全隐患整改落实到位。

- 建立长效机制。（12月底前完成）

各乡（镇）各有关部门要及时总结大排查大整治工作的做法，及时纠正存在的不足和问题，固化好的经验做法，建立常态化的安全风险防范化解长效机制，努力把问题解决在萌芽之时、成灾之前。

- 有关要求

- 加强组织领导。此次大排查大整治及百日攻坚专项行动是在县委、县政府统一领导下组织开展的，各乡（镇）各相关责任部门和各非煤矿山企业要切实提高政治站位，高度重视非煤矿山安全隐患大排查大整治，扎实推进百日攻坚专项行动，立即成立大排查大整治领导机构，明确专班工作人员，制定并细化方案措施，精心组织，周密部署，确保县、乡（镇）和各企业同步发力、同步推进、同步落实，严防搞形式、走过场，切实将各项措施落到实处，落实到企业终端，确保整治工作取得实效。各乡（镇）牵头领导要亲自组织研究本辖区非煤矿山大排查大整治百日攻坚具体方案，细化内部分工和措施，及时研究推进过程中重点难点问题，对涉及可能造成重大人员伤亡的隐患要亲自督办整改；各相关责任部门要制定操作细案，强化措施要求，形成合力，共同推进工作落实。

- 全面落实责任。各乡（镇）各有关部门要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，严格落实党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任和属地监管责任，抓好统筹协调、督查督办，并明确责任领导及具体职责，加强监督检查、执法问责、督促整改，确保排查整治落到实处、抓出实效。各矿山企业要落实安全首责、扛起主体责任，主要负责人要依法全面履责，加强安全管理和岗位隐患排查治理，深入开展自查自纠，切实消除事故隐患，确保安全责任落到实处。

- 严格监管执法。各相关责任部门要切实转变观念，统一思想，充分认识当前安全生产的严峻形势，切实瞄准不再造成人员伤亡的硬目标，认真履行安全监管职责，全面细致排查各类隐患，切实做到不留死角、不走过场，敢于动真碰硬，坚决杜绝形式主义、官僚主义、好人主义。要依法采取关闭取缔、上限处罚、停产整顿、追究法律责任“四个一律”执法措施，该处罚的要处罚、该停产的要停产、该关闭的要关闭，坚决治理一批重大安全隐患，严惩一批违法违规行为，惩戒一批严重失信单位，问责曝光一批责任不落实、措施不力的单位和个人。凡是被监管部门检查发现存在重大安全隐患，而企业自查自改期间未上报的，一律按照顶格予以行政处罚。

- 严肃追责问责。各乡（镇）各有关部门要将大排查大整治作为确保人民生命安全的头等大事一抓到底，对整改落实情况采取“四不两直”、“双随机”、明查暗访开展“回头看”，综合运用考核、约谈、通报、挂牌督办等手段，切实纠正大排查大整治过程中存在的推诿扯皮、责任悬空、纸上整改等问题。依照《三明市中级人民法院 三明市人民检察院关于违反安全生产行为法律责任的风险提示》，执行行政执法与刑事司法衔接，对发生事故的责任单位和责任人以及涉嫌安全生产犯罪案件，要坚决移送司法机关，切实通过刑事问责倒逼企业安全主体责任落实。

- 强化信息报送。各乡（镇）人民政府于4月10日前向县应急局报送非煤矿山地质灾害隐患管控清单（附件2），县应急局于4月10日前向县政府安办报送监管责任清单（附件3），各相关责任部门于每月23日前上报安全隐患排查整改销号清单（附件4）和大排查大整治情况汇总表（附件5）。各乡（镇）和各相关责任部门每季度首月3日前报送阶段性工作小结。

联系人：陈兴济 ，电话： 7260065， 邮箱：151452115@qq.com。

附件：

1.非煤矿山安全检查表（露天矿山、地下矿山、尾矿库）；

2.非煤矿山地质灾害隐患管控清单；

3.非煤矿山安全隐患大排查大整治企业监督责任清单；

4.非煤矿山安全生产大排查大整治隐患排查、整改、销号清单；

5.开展非煤矿山安全隐患大排查大整治情况汇总表

附件1

| 地下矿山安全生产检查表 地下矿山生产系统名称（盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 结论 | 企业自查人员签字 |
| 1 | 采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证齐全有效。 |  |  |
| 2 | 矿山安全设施由具有资质的设计单位设计，并通过安全监管部门审查，安全设施经竣工验收合格。 |  |  |
| 3 | 安全生产责任体系符合“党政同责，一岗双责”和“五落实五到位”的有关规定。 |  |  |
| 4 | 建立并实施符合国家法律法规和本企业实际，具有可操作性的下列制度:安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、爆炸物品管理制度、出入井人员登记和检查制度、领导带班下井制度等。 |  |  |
| 5 | 制定作业安全规程和各工种操作规程。 |  |  |
| 6 | 依照财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取使用安全生产费用。 |  |  |
| 7 | 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；配备相关技术人员或与有关技术服务机构签订服务协议。 |  |  |
| 8 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，并取得相应合格证书。 |  |  |
| 9 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 |  |  |
| 10 | 制定并实施安全生产教育培训计划，建立健全安全教育培训档案，从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 |  |  |
| 11 | 结合企业实际制定大排查大整治和百日攻坚专项行动方案。 |  |  |
| 12 | 隐患排查治理工作符合国家法律法规和标准化规范要求，有关记录、台帐齐全；隐患排查治理实现闭环管理。 |  |  |
| 13 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，特殊情况不能办理工伤保险的应办理安全生产责任保险。 |  |  |
| 14 | 深入排查矿区周边地质灾害隐患点，建立地质灾害隐患点台账；排查矿山用房的安全状况。 |  |  |
| 15 | 井下运输人员、油料、炸药的车辆取得矿用安全标志，井下特种设备（提升机、空压机及安全阀等设施）还应经有资质单位出具合格的检测检验报告。 |  |  |
| 16 | 制定事故应急救援预案并按规定评审、备案；每年进行一次事故应急救援演练、每半年至少组织一次现场处置方案演练，并保留演练档案材料。 |  |  |
| 17 | 建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 |  |  |
| 18 | 矿山开采周边安全距离符合相关法律、法规、规程、标准的要求。 |  |  |
| 19 | 生产能力、生产强度、生产定员符合设计要求。 |  |  |
| 20 | 及时淘汰落后生产工艺和设备。 |  |  |
| 21 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 |  |  |
| 22 | 实际运行安全生产标准化系统，不存在弄虚作假、标准化体系与实际运行体系“两张皮”等现象。 |  |  |
| 23 | 要害岗位，重要设备、设施及危险区域，应按规定要求设置安全警示标志。 |  |  |
| 24 | 爆破作业、爆破安全距离和爆破器材管理应符合《爆破安全规程》的规定。 |  |  |
| 25 | 排土场满足下列要求:1.由有相应资质的设计单位进行设计；2.排土场位置选定后，应进行专门的地质勘探；3.排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪措施和监测系统；4.每5年由有资质的安全技术服务机构进行一次检测和稳定性分析；5.有可靠的截洪、防洪和排水设施，以及防止泥石流的措施；6.阶段高度、总堆置高度、平台宽度，以及相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数，应当符合设计规定。 |  |  |
| 26 | 采矿方法及主要技术参数应符合设计要求。 |  |  |
| 27 | 安全出口同时满足下列要求:1.每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30米；2.每个生产水平（中段、采区）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通；3.安全出口必须保持畅通；4.竖井作为安全出口时应有保障行人安全的梯子间。 |  |  |
| 28 | 井巷的分道口应有路标，注明所在地点及通往地面出口的方向。 |  |  |
| 29 | 制定顶板管理制度，加强顶板管理，设计中规定留设的岩（矿）柱在规定时间内不得破坏或开采，对顶板不稳固的采场、掘进巷道实施有效监控和处理。 |  |  |
| 30 | 采空区按设计要求及时处理。 |  |  |
| 31 | 主要进风巷道、进风井筒、井架、井口建筑物、主要风机房、压入式辅助风机房、风硐、井下机电硐室、炸药库、油库等应采用非可燃材料建筑，室内配备灭火器材。 |  |  |
| 32 | 井下动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施。 |  |  |
| 33 | 木材场、防护用品仓库、炸药库、氢和乙炔瓶库、石油液化气站和油库等场所，应建立防火制度，采取防火措施，备足消防器材。 |  |  |
| 34 | 井下主要排水设备的选型和数量应当符合设计要求。 |  |  |
| 35 | 水文地质条件中等以上的矿山企业，应成立防治水专门机构，配备探放水设备。 |  |  |
| 36 | 矿山企业应调查核实矿区范围内的小矿井、老井、老采空区和现有生产井中的积水层、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。 |  |  |
| 37 | 对积水的旧井巷、老采空区、流砂层、各类地表水体、沼泽、强含水层、强岩溶带等不安全地带，应留设防水矿（岩）柱。在上述区域附近开采时，应事先制定预防突然涌水的安全措施。 |  |  |
| 38 | 加强水害隐患治理，对接近水体的地带或可能与水体有联系的地带，应坚持“有疑必探，先探后掘”的原则，编制探水设计；探水、防水工作，应由有经验的人员根据专门设计进行。 |  |  |
| 39 | 每年汛期前，应由主管矿长组织一次防汛检查。 |  |  |
| 40 | 建立机械通风系统，矿井风量、风速、风质满足实际需要。 |  |  |
| 41 | 配齐自救器和便携式气体检测仪。 |  |  |
| 42 | 开采与煤伴生、共生或有自然发火倾向的矿井应按照规定采取有效措施；与煤伴生、共生的非煤矿山通风条件，还应当符合煤矿开采有关安全规程要求。 |  |  |
| 43 | 掘进工作面和通风不良的采场应安装局部通风机，采用阻燃风筒，风筒口与工作面的距离和风筒出口风量符合要求；停止作业并已撤除通风设备而又无贯穿风流通风的采场、独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和警示标志，防止人员进入。 |  |  |
| 44 | 一级负荷应采用双重电源双回路供电。 |  |  |
| 45 | 井下供电系统的过电流保护、接地保护符合要求；井下变（配）电所，高压馈出线应装设单相接地保护装置，低压馈出线应装设漏电保护装置。 |  |  |
| 46 | 井下电气设备不应接零，井下应采用矿用变压器；地面中性点直接接地的变压器或发电机，不得用于向井下供电；供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。 |  |  |
| 47 | 矿山各个供电电压等级和供电系统的防雷保护装置符合规程要求。 |  |  |
| 48 | 向井下供电的断路器、井下中央变配电所各回路断路器不应装设自动重合闸装置。 |  |  |
| 49 | 作业场有人员坠入危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池、水仓、天井、溜井、地井和漏斗口等，应设护栏（栅栏）和盖板（格筛），并设置明显的标志；有夜间作业或光线不足区域还应设置照明装置。 |  |  |
| 50 | 按规定设置安全避险“六大系统”。 |  |  |
| 51 | 提升运输系统的相关安全设施符合规程要求。 |  |  |
| 52 | 对安全设备、设施和器材进行经常性维护、保养和定期检查检测，并做好有关记录。 |  |  |
| 53 | 设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏；重要采掘设备应配备灭火器材。 |  |  |
| 54 | 建立风险分级管控制度，全面摸排风险，分级制定管控措施，按照规定设置安全生产风险公告。 |  |  |
| 55 | 员工遵守国家安全生产有关法律法规和企业安全生产规章制度，未存在“三违”现象。 |  |  |
| 56 | 按照规定报告安全生产事故。 |  |  |
| 57 | 外包工程安全管理符合国家安监总局第62号令的规定。 |  |  |
| 58 | 绘制与实际相符合的图纸：矿区地形地质图；水文地质图；井上、井下对照图；中段平面图；通风系统图；提升运输系统图；风、水管网系统图；充填系统图；井下通讯系统图；井上、井下供配电系统图；井下电气设备布置图；井下避灾线路图。 |  |  |

备注：

1.检查结论只能填写“合格”、“不合格”或“缺项”；

2.非煤矿山企业针对“不合格”项目和检查过程发现的其它问题，应以书面形式列出，形成隐患整改台账；

3.本表可用于企业自查和县应急局、工信局的安全执法检查表；

| 露天矿山安全生产检查表 露天矿山生产系统名称（盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 结论 | 企业自查人员签字 |
| 1 | 采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证齐全有效。 |  |  |
| 2 | 矿山安全设施由具有资质的设计单位设计，并通过安全监管部门审查，安全设施经竣工验收合格。 |  |  |
| 3 | 安全生产责任体系符合“党政同责，一岗双责”和“五落实五到位”的有关规定。 |  |  |
| 4 | 建立并实施符合国家法律法规和本企业实际，具有可操作性的下列制度:安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、爆炸物品管理制度等。 |  |  |
| 5 | 制定作业安全规程和各工种操作规程。 |  |  |
| 6 | 依照财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取使用安全生产费用。 |  |  |
| 7 | 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 |  |  |
| 8 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，并取得相应合格证书。 |  |  |
| 9 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 |  |  |
| 10 | 制定并实施安全生产教育培训计划，建立健全安全教育培训档案，从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 |  |  |
| 11 | 结合企业实际制定大排查大整治和百日攻坚专项行动方案。 |  |  |
| 12 | 隐患排查治理工作符合国家法律法规和标准化规范要求，有关记录、台帐齐全；隐患排查治理实现闭环管理。 |  |  |
| 13 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，特殊情况不能办理工伤保险的应办理安全生产责任保险。 |  |  |
| 14 | 深入排查矿区周边地质灾害隐患点，建立地质灾害隐患点台账；排查矿山用房的安全状况。 |  |  |
| 15 | 制定事故应急救援预案并按规定评审、备案；每年进行一次事故应急救援演练、每半年至少组织一次现场处置方案演练，并保留演练档案材料。 |  |  |
| 16 | 建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 |  |  |
| 17 | 矿山开采周边安全距离符合相关法律、法规、规程、标准的要求。 |  |  |
| 18 | 生产能力、生产强度、生产定员符合设计要求。 |  |  |
| 19 | 及时淘汰落后生产工艺和设备。 |  |  |
| 20 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 |  |  |
| 21 | 实际运行安全生产标准化系统，不存在弄虚作假、标准化体系与实际运行体系“两张皮”等现象。 |  |  |
| 22 | 要害岗位，重要设备、设施及危险区域，应按规定要求设置安全警示标志；矿区边界设置可靠的围栏或醒目的警示标志。 |  |  |
| 23 | 爆破作业、爆破安全距离和爆破器材管理应符合《爆破安全规程》的规定；其中露天矿山爆破作业未经批准的必须采用中深孔爆破（饰面建材矿山除外），需在爆破影响区内起爆的，爆破作业现场应设置坚固的安全避炮设施。 |  |  |
| 24 | 排土场满足下列要求:1.由有相应资质的设计单位进行设计；2.排土场位置选定后，应进行专门的地质勘探；3.排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪措施和监测系统；4.每5年由有资质的安全技术服务机构进行一次检测和稳定性分析；5.有可靠的截洪、防洪和排水设施，以及防止泥石流的措施；6.阶段高度、总堆置高度、平台宽度，以及相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数，应当符合设计规定。 |  |  |
| 25 | 按设计实行自上而下、分台阶(分层)开采，严禁掏采，不存在欠剥离现象；台阶高度、平台宽度、边坡角度等主要技术参数应符合设计要求。 |  |  |
| 26 | 采用机械铲装、机械二次破碎。 |  |  |
| 27 | 凹陷开采按设计要求建立排水系统，采场上方应设截水沟，深凹露天采场有专用防洪措施。 |  |  |
| 28 | 矿山各个供电电压等级和供电系统的防雷保护装置符合规程要求。 |  |  |
| 29 | 对安全设备、设施和器材进行经常性维护、保养和定期检查检测，并做好有关记录。 |  |  |
| 30 | 设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。 |  |  |
| 31 | 卸矿平台的宽度、挡车设施的设置满足要求。 |  |  |
| 32 | 平硐、溜井运输和斜坡卷扬运输有关安全设施符合规程规定。 |  |  |
| 33 | 建立健全边坡管理和检查制度，大、中型矿山或边坡潜在危险性大的矿山还应满足：1.对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施；2.每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。 |  |  |
| 34 | 工作帮和最终边坡坡面不存在危石、浮石和伞檐现象。 |  |  |
| 35 | 作业场有人员坠入危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池、水仓、天井、溜井、地井和漏斗口等，应设护栏（栅栏）和盖板（格筛），并设置明显的标志；有夜间作业或光线不足区域还应设置照明装置。 |  |  |
| 36 | 建立风险分级管控制度，全面摸排风险，分级制定管控措施，按照规定设置安全生产风险公告。 |  |  |
| 37 | 员工遵守国家安全生产有关法律法规和企业安全生产规章制度，未存在“三违”现象。 |  |  |
| 38 | 按照规定报告安全生产事故。 |  |  |
| 39 | 外包工程安全管理符合国家安监总局第62号令的规定。 |  |  |
| 40 | 绘制与实际相符合的3种图纸：地形地质图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备布置图。 |  |  |

备注：

1.检查结论只能填写“合格”、“不合格”或“缺项”；

2.非煤矿山企业针对“不合格”项目和检查过程发现的其它问题，应以书面形式列出，形成隐患整改台账；

3.本表可用于企业自查和县应急局、工信局的安全执法检查表；

| 尾矿库安全生产检查表 尾矿库生产系统名称（盖章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 结论 | 检查人员签字 |
| 1 | 工商营业执照和安全生产许可证齐全有效。 |  |  |
| 2 | 尾矿库安全设施由具有资质的设计单位设计，并通过安全监管部门审查，安全设施经竣工验收合格。 |  |  |
| 3 | 安全生产责任体系符合“党政同责，一岗双责”和“五落实五到位”的有关规定。 |  |  |
| 4 | 建立并实施符合国家法律法规和本企业实际，具有可操作性的下列制度:安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等。 |  |  |
| 5 | 制定作业安全规程和各工种操作规程。 |  |  |
| 6 | 依照财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取使用安全生产费用。 |  |  |
| 7 | 设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。 |  |  |
| 8 | 主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，并取得相应合格证书。 |  |  |
| 9 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 |  |  |
| 10 | 制定并实施安全生产教育培训计划，建立健全安全教育培训档案，从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。 |  |  |
| 11 | 结合企业实际制定大排查大整治和百日攻坚专项行动方案。 |  |  |
| 12 | 隐患排查治理工作符合国家法律法规和标准化规范要求，有关记录、台帐齐全；隐患排查治理实现闭环管理。 |  |  |
| 13 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，特殊情况不能办理工伤保险的应办理安全生产责任保险。 |  |  |
| 14 | 深入排查矿区周边地质灾害隐患点，建立地质灾害隐患点台账；排查矿山用房的安全状况。 |  |  |
| 15 | 制定事故应急救援预案并按规定评审、备案。每年进行一次事故应急救援演练、每半年至少组织一次现场处置方案演练，并保留演练档案材料。 |  |  |
| 16 | 建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 |  |  |
| 17 | 尾矿库周边安全距离符合相关法律、法规、规程、标准的要求。 |  |  |
| 18 | 生产能力、生产强度、生产定员符合设计要求。 |  |  |
| 19 | 及时淘汰落后生产工艺和设备。 |  |  |
| 20 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 |  |  |
| 21 | 实际运行安全生产标准化系统，不存在弄虚作假、标准化体系与实际运行体系“两张皮”等现象。 |  |  |
| 22 | 要害岗位，重要设备、设施及危险区域，应按规定要求设置安全警示标志。 |  |  |
| 23 | 尾矿坝的轮廓尺寸符合设计要求，无明显沉陷、滑坡、裂缝、流土和管涌，运行工况正常。 |  |  |
| 24 | 尾矿堆积坝整体外坡坡比不得陡于设计规定值，坝面按设计设置排水沟、覆土、植被，无沼泽化、裂缝和冲沟。 |  |  |
| 25 | 排洪设施能力满足设计要求且无堵塞、裂缝。 |  |  |
| 26 | 三等别以上尾矿库按要求安装在线监测系统；四等别以上尾矿库按要求安装视频监控系统。 |  |  |
| 27 | 库内的水位标尺、坝体沉降和位移观测桩、浸润线观测管等设施设置齐全，并保留观测记录。 |  |  |
| 28 | 尾矿库在最高洪水位时能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求。 |  |  |
| 29 | 编制尾矿库年度、季度作业计划，严格按设计的方式进行尾矿的排放和筑坝，做好记录并长期保存。 |  |  |
| 30 | 未经安全论证和审批，库内不得从事爆破、采砂、地下采矿等危害尾矿库安全的作业；若有回采必须符合“三同时”有关规定。 |  |  |
| 31 | 上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，应进行专项岩土工程勘察和稳定性专项评价。 |  |  |
| 32 | 每3年由有资质的中介机构进行一次现状评价。 |  |  |
| 33 | 在坝头醒目位置设置尾矿库简况牌。 |  |  |
| 34 | 尾矿库库长每季度检查督导尾矿库不少于一次。 |  |  |
| 35 | 对安全设备、设施和器材进行经常性维护、保养和定期检查检测，并做好有关记录。 |  |  |
| 36 | 设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。 |  |  |
| 37 | 建立风险分级管控制度，全面摸排风险，分级制定管控措施，按照规定设置安全生产风险公告。 |  |  |
| 38 | 员工遵守国家安全生产有关法律法规和企业安全生产规章制度，未存在“三违”现象。 |  |  |
| 39 | 按照规定报告安全生产事故。 |  |  |

备注：

1.检查结论只能填写“合格”、“不合格”或“缺项”；

2.非煤矿山企业针对“不合格”项目和检查过程发现的其它问题，应以书面形式列出，形成隐患整改台账；

3.本表可用于企业自查和县应急局、工信局的安全执法检查表；

附件2

非煤矿山地质灾害隐患管控清单

填报单位（盖章）：                                                           年  月  日

| 序号 | 矿山名称 | 位置 | 灾种 | 规模（万m3） | 受威胁 |  | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人数 | 建构筑（间） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.地质灾害点位置请结合实际填写，说明清楚具体方位即可；如一个矿山有多个地质隐患点，请逐项填写。

2.灾种分为：滑坡、坍塌、崩塌、地面塌陷、地面沉降、泥石流。

3.防治措施分为：巡查监测、工程治理、搬迁避让等。

4.各乡（镇）人民政府于4月10日前汇总上报县应急管理局。

附件3

非煤矿山安全隐患大排查大整治企业监督责任清单

填报单位：                （加盖公章），  所属行业   非煤矿山                        日期：   年  月  日

| 序号 | 非煤矿山生产系统 | 企业 责任人 | 类型 | 监管责任部门 | 属地 党委政府 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -------- | 陈** | 生产/在建 | xx局 | Xxx县 |

备注：县应急局于4月10日前报送县政府安办。

附件4

| 非煤矿山安全生产大排查大整治隐患排查、整改、销号清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 矿山企业名称 | 类别 | 隐患问题 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改情况 | 整改时限 | 是否 销号 | 执法情况 | 问责情况 | 其他 | 备注 |
| 1 | **矿山 | 生产/在建 | +250台阶边坡高度超过设计。 | 橙色 | 采用------- ，------ | 截至-月-日，------ | *年*月*日 | 是/不是 | 限期改正/行政罚款*万元/停产停业 | 约谈/通报 | 重大隐患挂牌督办/纳入联合惩戒 | 举例 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.由县应急局、工信局分别填报执法检查非煤矿山发现的安全问题和隐患；县应急局负责汇总企业自查发现的问题和隐患。

2.隐患等级分类参考：重大隐患按红色或橙色，一般隐患按黄色或者蓝色，结合隐患危害程度自行把握。

3. 各相关责任部门每月23日前报送进展情况。

附件5

开展非煤矿山安全隐患大排查大整治情况汇总表

填报单位(盖章)：                 行业领域：非煤矿山                                  填报时间：   年  月  日

| 生产经营建设单位自查自纠隐患总数 | 组织开展执法检查指导服务情况 |  |  |  |  | 隐患治理情况 |  |  |  |  |  | 执法检查情况 |  |  |  |  |  | 问责情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排查发现隐患数 |  |  | 已完成整改隐患数 |  |  | 限期整改 | 停产 停业 整改 | 取缔关闭 | 罚款 | 重大隐患挂牌督办 | 联合惩戒 | 约谈 | 通报 |
|  | 组织开展情况 |  |  | 参加 人员 | 检查单位和场所 | 总数 | 一般隐患 | 重大隐患 | 总数 | 一般隐患 | 重大 隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总数 | 其中 执法 服务 | 其中 专家 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (个) | (个) | (个) | (人次) | (家) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (项) | (家) | (家) | (家) | (万元) | (家) | (家) | (家) | (家) |

备注：各相关责任部门每月23日前报送进展情况。

大田县人民政府安委会办公室             2020年4月7日印发