附件2

**县域商业建设项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度\* | 设区市 | 县/ 市/区 | 项目名称 | 建设 类型 | 责任主体\* | 计划投资额\*\*\*  (万元) | 建设内容 | 建设周期 | 实现功能 | 责任单位\*\*  (政府部门) | 项目类型 | 项目进度 |
| 2024 | 三明市 | 大田县 | 大田县农翠轩贸易有限公司农产品展销展示中心 | 改建 | 大田县农翠轩贸易有限公司 | 425 | 1、1800平方展馆的空间布局与展示提升改造，计划投入资金300万元。 2、60平方直播间改造提升、设施购置等，计划投入资金20万元，达到线上线下互动。 3、200平方大田名特优农产品文化展厅建设，计划投入45万元。 4、水、电及消防设施等改造，计划投入资金60万元。 | 2024.2—2024.12 | 1、集中展示大田县18个乡镇名特优农产品；2、进一步拓宽农产品销售渠道，力争年销售额增加500万元；3、具备大田农产品的展览、示范、交流、交易等功能，提高知名度，打造成为大田农产品对外的一张名片。 | 大田县商务局 | 县域产业发展 | 前期准备 |
| 2024 | 三明市 | 大田县 | 大田县太华镇高星村冻库建设项目 | 新建 | 大田县康益农业环保科技有限公司 | 174.4 | 冻库1300立方，钢屋架3300平方米，场地硬化3000平方米。 | 2024.1-2024.5 | 农产品储存转运分拣、加工、分拣、预冷、配送。（玉米420吨、蔬菜157吨、毛豆140吨，食用菌210吨），增加劳动用工60人，提高农产品价值，减少损失，增加农产品收入。 | 大田商务局 | 县域产业发展 | 在建 |
| 2024 | 三明市 | 大田县 | 科航农业仓储贸易中心建设项目 | 新建 | 福建省大田县科航农业开发有限公司 | 60 | 建设一个面积大约为270平方仓储贸易中心，拥有便捷交通和完善的配套服务。 | 2024.1-2024.4 | 以吴山镇为中心，扩展周边乡镇生姜种植产业，方便姜农储存及销售服务，提高我县生姜品牌效益，增加农民收益。 | 大田县商务局 | 县域产业发展 | 在建 |
| 2024 | 三明市 | 大田县 | 大田上臻农产品生产加工冷链一体化建设项目 | 新建 | 上臻(福建)农业科技有限公司 | 90 | 钢架结构1800平方米，土地平整、场地硬化2100平方米、冷链库建设，相应的水电、消防、环保、监控等配套设施。 | 2024.3-2024.9 | 冻库保鲜库一批次可储存食用菌240吨，预计年产值600万元，解决周边村民就业150个人。 | 大田县商务局 | 县域产业发展 | 在建 |
| **大田县项目合计** | | | | | | 749.4 |  |  |  |  |  |  |

\*年度指项目申报年度。

“除多镇商贸中心等民生项目可由乡镇政府作为责任主体外，其他项且责任主体须为企业；责任单位为政府监督管理部门，2023年起，县级商务部门须列为第一责任单位。

…投资额不含不动产购置、租赁费用，以及人员经费、水电费等经常性开支，实际投资金额由第三方专业机构审核认定。”

注1:建立分年度储备项目库。2022年度利后续年度项目己明确的应在项目清单中列出，并在商务部信息系统中录入，后续年度项目未明确的可后续进行调整、完善。

注2:县城综合商贸服务中心、村级便民商店不列入中央财政支持方向，通过市场化手段推进建设改造。