田政办〔2021〕40号

大田县人民政府办公室关于印发大田县

“十四五”教育事业发展专项规划的通知

各乡（镇）人民政府，县直各单位：

经县政府研究同意，现将《大田县“十四五”教育事业发展专项规划》印发给你们，请遵照执行。

大田县人民政府办公室

2021年7月26日

（此件主动公开）

大田县“十四五”教育事业发展专项规划

第一章  发展现状与面临挑战

一、发展现状

“十三五”以来，全县教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，强化使命担当，积极主动作为，紧紧围绕“打造教育强县，办人民满意的教育”的战略目标，优先发展教育事业，持续深化教育改革，不断增加教育投入，大力改善办学条件，加快补齐领域短板，推动各类教育健康、协调发展，教育事业发展取得显著成效，“十三五”教育事业发展专项规划主要目标任务有效落实，为全县经济社会又好又快发展、多彩大田建设做出了积极贡献。

2016年，我县被认定为“全国义务教育发展基本均衡县”，县教育局获“全国第五届中小学生艺术展演活动优秀组织奖”“福建省第五届中小学生艺术节优秀组织奖”；2017年，县教育局获全市教育系统“五比五晒”活动二等奖；2018年，县教育局获“福建省第六届中小学生艺术节优秀组织奖”、全市教育系统“五比五晒”活动一等奖；2019年，在省教育“两项督导”评估中，大田县以“双优”等级通过。

主要措施如下：

——强基固本，优化“五个体系”。针对教育教学管理短板，我县坚持“三方发力”，即教育行政部门顶层发力，教师进修学校智库发力，全县中小学校一线发力，着力重建并不断优化“五个体系”，努力提升学校精致管理水平：一是优化管理制度体系，二是优化质量考评体系，三是优化质量监控体系，四是优化常规巡查体系，五是优化协作联盟体系。

——挖潜增效，聚焦“五个重点”。积极探索建立高中、初中、小学三个学段之间“合作、交流、共享、发展”的框架和机制，充分发挥学科备考指导组的“参谋部”作用，全面准确把握中高考改革脉络，主动跟进学科教学衔接及“六年一盘棋”备考策略研究，以学生的阅读、计算、书写、口语表达、实验操作、逻辑思维等能力作为学生核心素养，主动加强学生的学科能力建设。聚焦“五个重点”，努力突破教育教学工作重点难点：一是实施基础教育一体化，二是全面推进中高考科学备考，三是精准落实学困生帮扶，四是抓实作业教学管理，五是锤炼学科核心素养，不断分析问题，总结经验，扬长避短。

——求变拓新，建设“五项工程”。投入继续教育经费1274万元，致力于建设教师专业水平提升“五项工程”：一是乡村教师培训“兜底”工程，二是乡村教师学科教学能力提升工程，三是乡村教师信息技术应用能力提升工程，四是新教师三年教学能力提升工程，五是校长领导力、教研员和骨干教师综合素质提升工程。

五年来，主要工作和成效是：

（一）抓部署，强投入，推动教育优先发展

凝聚工作合力。县委、县政府高度重视教育工作，认真落实教育优先发展战略，制定出台《关于进一步落实教育教学质量提升工程的实施意见》《关于补短板提质量加快教育事业发展的实施意见》《关于促进基础教育高质量发展的若干措施》等重要文件，建立了政府主导，编办、财政、教育、人社、发改、住建等部门联动，社会各界积极参与的工作制度，全县上下齐心协力，形成“党以重教为先、政以兴教为本、民以支教为荣、师以从教为乐”的良好发展氛围，汇聚了教育高质量发展的强大合力。

加大教育投入。“十二五”期间，共投入2.5亿元，新建、改建校舍面积约19万平方米。“十三五”期间，加大教育投入，补齐教育短板，编制《大田县城区教育布局专项规划》《大田县近五年（2016-2021）教育基础设施建设规划》，策划实施2016-2020年教育项目58个，总投资18.98亿元，规划建筑面积43.5万平方米。全县学校教学仪器配置达一类标准，体音美教学器材、图书配备达到省上指标要求，中小学“班班通”覆盖率达100％，所有学校带宽达到班均10M标准，教育信息化水平大幅提升。

扩大学位供给。全县共完成投资5.99亿元，建成第二实小、第三实小、建设中心小学、城关幼儿园、红星幼儿园等45个教育项目，总建筑面积19.68万平方米，新增学位2.53万个，全面消除中小学“大班额”现象，有效缓解适龄儿童入学压力。目前，大田一中东部校区、香山小学、香山幼儿园、大田七中、城北幼儿园、湖美中心幼儿园等13个项目正在建设中。（详见下表）

“十三五”完成教育建设项目一览表

| 序号 | 学校名称 | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | 新增学位 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 全县建成45个项目 | 196763 | 59929 | 25310 |  |
| 小计 | 完成幼儿园项目14个 | 65031 | 20300 | 6830 |  |
| 1 | 实幼城南分园 | 4000 | 1500 | 450 | 2016年 |
| 2 | 太华第一中心园 | 5995 | 2100 | 800 | 2017年 |
| 3 | 梅山中心幼儿园 | 2857 | 600 | 360 | 2017年 |
| 4 | 温镇幼儿园 | 6412 | 1700 | 720 | 2018年 |
| 5 | 实幼开发区分园 | 3329 | 1000 | 360 | 2018年 |
| 6 | 福兴幼儿园 | 5303 | 1650 | 600 | 2018年 |
| 7 | 石牌幼儿园 | 6083 | 1750 | 320 | 2018年 |
| 8 | 文江中心幼儿园 | 2849 | 1100 | 360 | 2019年 |
| 9 | 新红星幼儿园 | 6370 | 2100 | 520 | 2019年 |
| 10 | 赤岩幼儿园 | 6598 | 2000 | 720 | 2020年 |
| 11 | 太华第二中心园 | 3211 | 1000 | 360 | 2020年 |
| 12 | 武陵中心幼儿园 | 3392 | 1000 | 360 | 2020年 |
| 13 | 广平中心幼儿园扩建 | 3401 | 1000 | 480 | 2020年 |
| 14 | 福塘幼儿园 | 5231 | 1800 | 420 | 2020年 |
| 小计 | 完成小学建设项目23个 | 103867 | 32989 | 15080 |  |
| 序号 | 学校名称 | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | 新增学位 | 完工时间 |
| 1 | 广平铭溪小学教学综合楼 | 2100 | 350 | 300 | 2016年 |
| 2 | 太华西铺小学教学楼 | 1100 | 220 | 200 | 2016年 |
| 3 | 奇韬文经小学教学楼 | 1100 | 230 | 200 | 2016年 |
| 4 | 武陵大石小学教学楼 | 1000 | 180 |  | 2016年 |
| 5 | 均溪中心小学教学楼A | 3000 | 589 | 500 | 2016年 |
| 6 | 城一小综合楼 | 1969 | 450 | 200 | 2017年 |
| 7 | 城二小教学综合楼 | 3564 | 1000 | 1000 | 2017年 |
| 8 | 太华中心小学宿舍楼 | 2306 | 480 | 200 | 2017年 |
| 9 | 广平栋仁综合楼 | 2435 | 550 | 500 | 2017年 |
| 10 | 广平元沙小学教学综合楼 | 2493 | 580 | 500 | 2017年 |
| 11 | 太华万湖小学综合楼 | 1931 | 450 | 300 | 2017年 |
| 12 | 赤岩小学 | 18700 | 7500 | 2400 | 2018年 |
| 13 | 福塘小学前教学楼 | 3625 | 980 | 1000 | 2018年 |
| 14 | 吴山中心小学周转房 | 1499 | 350 | 100 | 2018年 |
| 15 | 太华中心小学教学楼 | 2712 | 500 | 600 | 2018年 |
| 16 | 太华魁城小学综合楼 | 900 | 200 | 200 | 2018年 |
| 17 | 建设镇建乐小学教学楼 | 2505 | 700 | 700 | 2019年 |
| 18 | 上京中心小学教学楼 | 2903 | 600 | 800 | 2019年 |
| 19 | 城东小学 | 20915 | 7800 | 2480 | 2020年 |
| 20 | 建设中心小学迁建 | 20379 | 7500 | 2100 | 2020年 |
| 21 | 石牌中心小学前教学楼 | 2501 | 600 | 600 | 2020年 |
| 22 | 桃源中心小学综合楼 | 1920 | 500 | 200 | 2020年 |
| 23 | 济阳学校学生宿舍楼 | 2310 | 680 | 0 | 2020年 |
| 小计 | 完成中学建设项目8个 | 27865 | 6640 | 3400 |  |

| 序号 | 学校名称 | 建筑面积（平方米） | 总投资（万元） | 新增学位 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广平中学学生宿舍楼 | 2000 | 500 |  | 2016年 |
| 2 | 上京柯坑初级中学学生宿舍楼 | 1200 | 230 |  | 2016年 |
| 3 | 大田一中体育综合楼 | 1000 | 160 |  | 2016年 |
| 4 | 华兴中学宿舍楼 | 4064 | 800 | 300 | 2018年 |
| 5 | 上京中学宿舍楼 | 2492 | 650 | 200 | 2018年 |
| 6 | 鸿图中学教学综合楼 | 4738 | 1200 | 1300 | 2019年 |
| 7 | 石牌中学东边教学楼 | 2409 | 600 | 600 | 2019年 |
| 8 | 大田县职专实训大楼 | 9962 | 2500 | 1000 | 2018年 |

（二）抓质量，稳提升，推动教育优质发展

提升学前教育质量。制定出台《大田县第三期学前教育行动计划实施意见》。全县共有省级示范园1所、市级示范园7所，县级示范园20所，民办园一级园16所、二级园13所；目前，全县在园幼儿1.52万人，入园率达99.8%；公办幼儿园在园幼儿1.15万人，占比74%，超过省上公办园占比控制性指标24个百分点，居全市前列。全县共有各级示范性幼儿园28所，在园幼儿比例达53.6%；共有普惠性幼儿园29所，总生数3587人，普惠性学前教育资源覆盖率达97.42%，较好地满足人民群众对“幼有所育”的美好期盼。

提升义务教育质量。抓细抓实常规管理，加大听课、巡课力度，严抓教师坐班制考勤管理，持续加大课堂教学监控力度，完善义务教育质量监测体系，加强薄弱学校薄弱学科建设。2016年来，9所学校获评“省义务教育教改示范性建设学校”，16所学校获评“省义务教育管理标准化学校”，近三年全县中考优秀人数均居全市前列，特别是2019年，共10 人进入全市前 50 名；2020年进入全市前 100 名、200 名、500 名分别有 20 人、36人、91 人，均位居全市第 1。

提升高中教育质量。“十三五”期间，围绕凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民的工作目标，扎实推进高中教育质量提升。全县高考成绩连年实现“量上突破，质上提升”目标。2019年全县高考再创佳绩，录取清华大学 1 人，考取 985/211 高校 107 人，突破“百人”大关，同比增长 15.05%；本一上线率 27.96%，居 10 个县（市）第一；本科上线率 79.71%，同比增长7.72%。2020年本科上线率 77.97%，位居全市第 2，文史类最高分 656 分，位居全市第 1、全省第 10，大田学子时隔 22 年再圆“北大梦”。

提升职业教育质量。大田职专高职单招考试连续五年居全省前列：2018年，农林牧渔类专业文考成绩囊括全省前三名；2019年，农林牧渔类全省前10名占7人，2人分获电子信息类和农林牧渔类全省第一名；2020年，农学类进入全省前10名3人。大田职专先后被评为“全国职业院校数字校园建设实验校”“省产创融合教育实践示范基地”“省心理健康教育特色校”，并于2020年成功升格为“福建省示范性现代中等职业学校”。

（三）抓队伍，重激励，推动教育向上发展

落实教师奖励性绩效分配。修订完善《大田县中小学校教职工奖励性绩效工资考核分配指导意见》（田教综〔2016〕298号），逐年提高教师追加绩效工资总量：2016年、2017年1.1万元/年·人，2018年起执行1.27万元/年·人，坚持“多劳多得、优劳优酬”原则，采取二次分配方式，建立健全教师奖励性绩效收入分配激励办法，切实发挥绩效工资的激励导向作用。

落实班主任考评奖励。制定出台《大田县中小学幼儿园班主任考评奖励办法》，按照考评等级和学生数情况，每人每月400—600元标准给予奖励发放，充分激发广大班主任的工作积极性。2020年，全县班主任津贴933.57万元纳入财政预算。

落实名师名校长考评补助。出台《大田县中小学幼儿园名师名校长考评办法》，加大名师名校长考核力度，对获得省级名师名校长、学科带头人的教师分别给予每人每月1000元、600元的补助，获得市级名师名校长、学科带头人的教师分别给予每人每月500元、300元的补助，经年终考核后予以一次性发放。同时，每年安排每个市级工作室3万元、县级工作室2万元专项经费。

落实教学质量专项考评奖励。县政府出台《大田县关于全面提高教育教学质量的实施意见》《大田县进一步落实教育教学质量提升工程的实施意见》，设立教学质量奖励专项基金，每年统筹安排300万元（其中，高中180万元、初中60万元、小学60万元），用于奖励中小学教学成绩优异的相关人员。

落实初高中学校培优补差考评。2019-2020学年，共支出初中培优补差232.01万元、高中培优补差355.94万元。此外，我县依法保障教师平均工资收入水平不低于本地公务员平均工资收入水平，注重提升乡村教师待遇，2019年共落实乡村教师生活补助876.72万元。

（四）抓人才，细管理，推动教育和谐发展

科学选人用人。制定出台《大田县进一步落实教育教学质量工程提升实施意见》，重建质量监控、常规检查等五个考核体系，锻造一批教学本领扎实、管理能力突出的教师，已有97人入选优秀年轻干部人才库。制定《大田县中小学教育教学工作年度考评办法》，全方位考核校长、学校，共有3名校长提任进入县教育局领导班子，50余名教师提任为中小学、幼儿园校级领导。

壮大人才梯队。2016年来，共招录新任教师1101人（2016年98人，2017年201人，2018年334人，2019年273人，2020年195人），85%优先补充到农村学校任教，缺编学校、偏远学校紧缺学科教师不足问题得到缓解。2019年，积极向市里争取1246名编制，建立大田县中小学幼儿园教师编制周转池，专项用于解决新任教师编制问题。在全市率先出台《大田县中小学幼儿园名师名校长管理与考评办法》，搭建“新教师--合格教师--骨干教师--学科带头人--名师”五个梯级成长平台。2018年11月成立35个名师工作室，成员总数达585人，两年来各名师工作室深入基层学校、薄弱学校开展送教帮扶活动183场次，提升了学校的办学水平。在全市率先开展农村教师“托底”培训和民办幼儿园教师“共享”培训，5年来参训教师达2.86万人次。与福建师大、集美大学、三明学院等院校高位嫁接，组织128批次3791名学员到成都、南京、宁波等地学习借鉴名校的先进教育教学教研经验；组织600多人次到上海等教育先进地区参加新高考改革培训，通过集中培训、高端研修，对教育行政干部、教研员、骨干教师、一线教师进行专业提升。全县教育系统优质人才梯队不断壮大，现有特级教师5人，正高级教师4人，全国模范教师1人，全国优秀教师2人。“十三五”期间，新增省优秀教师13人，省名校长培养对象12人，市名校长10人，省、市、县学科带头人305人，市名师8人，“市教学能手”19人，“市师德标兵”10人。

加强评聘管理。出台《大田县中小学（幼儿园）教师职称直接聘用实施意见》《大田县关于进一步加强中小学教师职称评聘管理改革工作的实施意见》《关于加强中小学教师专业技术职务聘后管理意见》，对优秀年轻骨干教师实行职称评审聘用“直通车”制度，对已评上职称的教师不折不扣执行聘后管理制度，教师“乐教”的工作积极性大大提高。

（五）抓内涵，提品位，推动教育蓬勃发展

落实立德树人根本任务。将社会主义核心价值观教育与“中国梦”主题教育紧密结合，通过校会、班会等形式，有效融入到课堂教学、社会实践、校园文化、学校管理等各个环节。协同县教师进修学校开展中小学各学段德育内容衔接工作,将红色文化教育纳入思政教育课程；深入挖掘红色文化教育资源，组织各学校循环使用《三明红色文化读本》，城二小等学校编写《诚毅之光》《红色记忆》等具有本地特色的红色校本教材。

推进学生全面发展。各学校涌现出一批新时代好少年：2人获评“全国最美中职生”，1人获评省“最美学生”，1人获评市“美德少年”，3人获评市“新时代好少年”，30人获评县“十佳小孝星”，15人在全国“中华经典诵写讲”大赛中获奖，13人在省市青少年科技创新大赛获奖，104篇优秀学生征文入编省《书香伴我行》《书香伴成长》作品集,107人在市“新华杯”现场作文比赛中获奖，216人在全市中小学生书法大赛中获奖。

深化阳光体育工作。大田职专获2016年全国啦啦操联赛2个项目冠军、世界啦啦操锦标赛第五名，16所学校获评“全国青少年校园足球特色学校”，五中获2017年全国无线电测向锦标赛中7个第一名、7个第二名、被评为“全国学校无线电测向先进单位”，并获2019年省中学生定向越野锦标赛初、高中组团体总分“双冠军”和市中学生足球联赛男子组冠军；职专获2019年省青少年航空航天模型锦标赛暨全国青少年“飞向北京·飞向太空”航空航天模型竞赛（福建赛区）总决赛中学团体二等奖、市航空航天模型锦标赛团体一等奖；实小获2019年市小学生“五人制”足球联赛女子组冠军。

（六）抓改革，促创新，推动教育持续发展

推进高中育人方式改革。成立高中综合改革领导小组，着力构建“上下联动，多元合作”的工作格局，对全县高中育人方式及高考综合改革进行整体规划、科学安排，有序推进“课程-教材-教学-评价”一体化改革。大田一中先后于2018年被确定为省高中课改基地建设学校，2019年顺利通过省一级达标高中复评、获评市“书香校园”特色学校，2020年被确定为普通高中新课程新教材实施国家级示范校。大田五中于2019年顺利通过省二级达标高中复评，获评市“书香墨香校园”示范校。鸿图中学于2020年顺利通过省三级达标高中评估验收。

推进总校制办学改革。深化基础教育办学体制改革，大力推行“总校制”“总园制”办学体制改革。学前教育方面：自2017年起，实行“总园制”办园改革，推进“1+N”“总园+分园”办园模式，组建2所总园、4所分园。一是以省级示范园县实验幼儿园为龙头，开展“一园多点”办园管理与实践，下设第二实幼、玉山、京口开发区3个分园；二是以市级示范园城关幼儿园为总园，下设赤岩幼儿园分园。义务教育方面：组建5所总校、7所分校，具体为“大田实小+第二实小+第三实小”“城二小+奇韬中小”“城三小+城南小学”“大田六中+华兴初中”“鸿图中学+屏山初中+谢洋初中”。通过强校带弱校，推进城乡教育帮扶，实现优质教育资源有力下沉，教学质量有效提升，“跨片择校热”现象大大缓解。

推进“县管校聘”改革。县编委按编制核定标准，每年核定中小学教职工编制总额，县人社部门按专业技术岗位结构比例核定中小学岗位总量，县教育局在核定的教职工编制总额和岗位总量内，根据中小学实际需要，统筹分配各校教职工编制数，健全中小学校岗位结构比例设置动态调整机制，每年度将具体实施情况报县委编委、县人社局备案。

（七）抓公平，夯基石，推动教育平稳发展

开展扶贫攻坚行动。全力推进教育脱贫攻坚，全面落实义务教育营养餐补贴和免除学杂费、书本费、住宿费等贫困家庭学生资助政策，强力推进教育强民、资助惠民、关爱暖民，让教育发展成果惠及每一位老百姓。2016年来，全县累计发放各类扶贫专项资金4976.93万元、惠及学生38.09万人次，发放助学贷款5347.04万元、惠及学生7100人次，做到应免尽免、应补尽补、应助尽助。

开展阳光招生行动。制定出台城区小学、初中招生工作意见，严格落实义务教育划片免试就近入学政策，严格学籍管理，充分保障每个学生平等接受教育权利。2016年来，共招收进城务工人员随迁子女14019人到城区小学、初中就读。其中：9896人安排到城区小学就读、4123人以电脑分组抽签录取方式安排到城区初中就读。

开展教育督导行动。落实国家《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》和省市实施意见，不断完善教育督导运行机制，加强教育督导队伍建设。着力做好义务教育质量国家和省级监测组织工作，开展教育热难点问题专项督导、经常性督导，落实素质教育督导、乡镇教育工作督导。

二、面临挑战

“十四五”时期，是我国“两个一百年”目标的历史交汇期，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是基本实现教育现代化、基本形成学习型社会、进入教育强国和人力资源强国行列的重要时期。

当前，大田教育与经济社会发展水平和人民群众接受更加良好教育的期盼还不相适应，主要体现在以下六个方面：

（一）教育发展不平衡不充分。优质教育资源配置不均衡，城乡二元结构问题仍然较为突出，城乡之间、学校之间的办学水平和教育教学质量还存在明显差距。

（二）师德师风建设有待加强。部分基层学校对教师师德师风教育不足、管理不严，仍然存在个别教师“以生为本”意识淡薄、敬业精神不足、综合素养不强等问题。

（三）教育规划布局不合理。学前教育资源总量不足与优质资源紧缺问题并存，义务教育阶段学校学位紧张，临界“大班额”现象尚未消除，职业教育学位缺口较大，中小学幼儿园规划布局有待进一步优化。

（四）育人机制不够健全。全员、全方位、全过程育人长效机制未全面构建，思政教育、劳动教育、心理健康教育等立德树人工作较为薄弱，体育、美育未引起足够重视。

（五）师资紧缺问题依然存在。教师老龄化现象严重，学科“结构性”缺编，新任教师“招不来、留不住”，难以满足“学有优教”的需求。

（六）教育督导机构职能作用发挥不明显。教育督导力量单薄，督学队伍专业化水平有待提高，教育督导机制体制建设、队伍建设等方面工作还需提质提量。

十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》，对深化教育领域综合改革作出了重要部署，明确了教育领域的攻坚方向和重点举措，提出了一系列政策支持，为“十四五”时期教育改革发展描绘了新蓝图。

面向现代化、面向世界、面向未来，我们要准确把握重要战略机遇期内涵的深刻变化，强化机遇意识和忧患意识，大力提质量、促公平、增活力、强保障，坚定信心、保持定力，立足优势、真抓实干，不断开创大田教育改革与发展的新局面。

第二章  指导思想和基本原则

一、指导思想

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，从统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的高度谋划教育发展，围绕我县经济社会发展“城乡一体”的总体要求，坚持“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的工作方针，以实现教育现代化为目标，立足基本县情，着眼未来发展，在更高起点上实施科教兴县、人才强县战略，对全县“十四五”教育改革和发展做出全面部署安排，制定体现时代发展要求、符合大田县情、人民群众满意的高水平、高质量规划。

二、基本原则

（一）坚持党的领导原则。坚定不移把党的领导贯穿到教育工作全过程，坚持正确的政治方向，着力加强教育系统党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设，强化基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，为教育改革发展提供坚强的政治保证和组织保障。

（二）坚持可持续发展原则。根据我县新型城镇化规划的目标任务，统筹考虑区域内常住人口规模、空间分布、变化趋势，以及人口密度、地理环境和目前中小学现状等因素，合理有效利用当地资源，规划中小学布局，促进城乡基础教育可持续健康发展。

（三）坚持依法治教原则。全面贯彻落实国家教育法律法规，坚持依法办学、依法执教，切实保障群众受教育的权利和广大师生合法权益，为教育改革发展创造良好的法治环境。

（四）坚持立德树人原则。坚持把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美劳全面发展、爱党爱国的社会主义事业建设者和接班人。把社会主义核心价值观教育融入教育全过程，打牢中华民族共同体思想基础。

（五）坚持促进公平原则。牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持基本公共教育服务均等化，健全覆盖城乡的基本公共教育服务体系。优化教育资源配置，统筹推进区域内义务教育一体化和优质均衡发展，使每一个孩子都能享受到均等化的教育服务、接受到更有质量的教育。

第三章  目标要求与主要任务

一、目标要求

“十四五”时期，全县教育发展的目标是：基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入教育强县行列，力争2022年前后通过教育强县、优质均衡县评估验收，县教师进修学校通过福建省县级教师进修学校标准化建设评估验收。

对照情况见下表：

| 项目 | “十三五”完成情况 | “十四五”目标 |
| --- | --- | --- |
| 学前教育 | 三年入园率99.30%，公办幼儿园在园幼儿比例73.95%， 普惠率 97.42%。 | 三年入园率超过 98%，公办幼儿园在园幼儿比例80%，普惠率98%以上。 |
| 小学教育 | 9所小学通过省义务教育管理标准化学校，5所小学被省教育厅确认为“义务教育教改示范性建设学校”，完成小学、幼儿5所总校制办学改革。 | 12所小学义务教育管理标准化学校创建，打造2-3所省级义务教育教改示范校，大力推进“总校制”办学体制改革，新增小学、幼儿总校2所，逐年扩大覆盖面。 |
| 初中教育 | 11所初中通过省义务教育管理标准化学校，占55%；2所通过义务教育教改示范性建设学校的中期绩效评估；全县中考优秀人数居全市前列。 | 100%完成其余初中义务教育管理标准化学校创建；培育4所初中义务教育教改示范性建设学校；保持中考优秀人数居于全市前列；中考及格率进入全市平均线以上；三年巩固率98.5%以上。 |
| 高中教育 | 2019年全县普通高考本一上线率27.96%，位居全市前列，录取清华大学1人，985/211高校录取人数破百；2020年，全县高考本科上线率77.97%位居全市前列，录取北京大学1人。 | 保持本科上线率在全市的位置，实现录取名优高校的突破；大力提升高中按时毕业率和学生水平考试合格率，达到教育强县标准。 |
| 项目 | “十三五”完成情况 | “十四五”目标 |
| 学历提升 | 本科及以上学历，小学教师占47%，初中教师占87.14%，普通高中教师研究生学历3.06%，职专“双师型”占比54%。 | 本科及以上学历，小学教师50%，初中教师90%，普通高中教师研究生学历8%以上，职专“双师型”教师70%上。 |
| 名师工程 | 有特级教师5人，正高级教师3人，省级名校长12人、学科带头人19人，市级名师8人、名校长10人、学科带头人75人，县级学科带头人211人。 | 新培养特级教师、正高级教师3名，省市级名师10人，省市级名校长8人，省市级学科带头人、骨干教师40人，县级名师60人、学科带头人100人、骨干教师500人。 |
| 阳光体育 | 体育技能中小学93%，优秀率18%，国家学生体质健康标准达标优秀率 21％。 | 体育技能中小学达95%以上，优秀率20%以上，国家学生体质健康标准达标优秀率 25％以上。 |
| 近视防控 | 幼儿近视率为13.53%，小学生近视率37.87%，初中生近视率83.85%，高中生近视率92.06%。 | 小学生总体近视率每年降低 0.5 个百分点以上，幼儿园、初中生、高中生总体近视率每年降低 1 个百分点以上。 |
| 书香墨香 | 市书香特色校1所，市书香墨香示范校3所，市特色示范校2所，市特色项目校1所。县书香墨香特色校11所，县墨香校园书法教育特色校2所，县书香墨香校园示范校5所。 | 市书香特色校5所，市书香墨香示范校8所，市特色示范校5所，市特色项目校7所。县书香墨香特色校40所，县墨香校园书法教育特色校15所，县书香墨香校园示范校25所。 |

经过五年乃至更长一段时间的努力，全面落实立德树人根本任务，高质量普及15年基础教育，打造形成现代职业教育体系，特殊教育实现健康发展，终身教育体系更加完善，更好地满足人民群众对优质多样化教育的需求，教育支撑经济社会发展和创新驱动发展的能力大幅提升，各阶段教育总体发展水平进入全市前列。

（一）教育规模与结构更加合理。职业教育规模显著扩大，适应城市人才集聚、科技创新、产业升级需要；基础教育、特殊教育规模与城市人口发展、学位需求相适应，优质教育资源显著扩大；终身教育满足学习型城市建设需求。

（二）基本公共教育服务更加公平。有效建立教育公共服务一体化。适应社会各群体多样化教育需求，实现人有所学，学有优教。学前教育公益普惠性进一步增强，优质均衡的义务教育公共服务体系更加健全，保障进城务工人员随迁子女、残疾儿童、家庭经济困难学生等适龄青少年能够平等接受良好义务教育。

（三）教育信息化水平明显提高。实施教育信息化2.0行动计划，到2025年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即：数字校园建设覆盖全体学校、教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体学生，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。

（四）教育保障更加有力。教育法规体系更加健全，依法行政、依法办学全面落实；教育经费投入依法、足额、优先保障；教育用地、校园安全、教师编制、教师待遇得到优先保障。

二、主要任务

（一）强德育、塑品格，落实“五育并举”

强化理想信念教育。厚植爱国主义情怀，传承红色基因，以“第二集美学村”被列入第三批国家级抗战纪念设施、遗址名录这一有利契机，深入挖掘“闽中工委遗址”“叶炎煌故居”等红色文化资源内涵,充分发挥本土资源优势，持续深入推进“风展红旗如画”红色大田故事宣讲活动，把“中国抗疫故事”“大田抗疫英雄”等作为思想政治工作素材，将爱国主义融入校园、融入课堂、融入日常。

强化体育工作。贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，让学生享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。推进学校体育教学改革，做好国家学生体质健康标准测试工作，持续开展丰富多彩阳光体育运动，深入推进义务教育阶段中小学体育、艺术“2+1”项目。通过广泛开展学生体育赛事活动，形成“校校有特色、人人有项目、班班有队伍、月月有比赛”的学校体育新格局,完善“一校一品,一校多品”的体育教育教学模式。

强化美育工作。贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，要围绕常展、常演来推进。要教会学生美育的基本知识，教会他们去欣赏和体验美，欣赏和体验艺术作品，同时要教会他们专项的、专门的艺术特长。实施美育提升行动，全面推进中小学生艺术素质测评工作，扎实推进优秀传统艺术、高雅艺术进校园。健全美育课程刚性管理机制，配齐配强美育老师。

强化劳动教育。贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》精神，将学生参加实践内容纳入中小学相关课程和学生综合素质评价，推动学校因地制宜组织开展家务劳动、校园劳动、志愿服务等劳动实践活动以及“文明餐桌”主题活动，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神。探索校外教育发展新途径，积极挖掘社会资源，丰富学生综合实践内容，提升教育效果。规划投资2亿元，在均溪镇新征100亩用地，建设大田县中小学生社会劳动实践基地，集学生社会实践、营地教育和劳动实践等功能为一体，满足全县中小学生校外综合实践需要，进一步完善研学旅行和劳动实践课程体系，构建学生校外教育实践平台。

强化健康教育。推进学生近视防控工作，实施全县中小学教室照明、桌椅、黑板等硬件设施改造工程，落实教室视觉环境达标要求，更换教室照明灯具，改善照明条件，配备可升降课桌椅，为学校配备视力检测装备。做好师生心理疏导和家校协同育人工作，落实健康教育课程，做好新冠肺炎、手足口病等传染病防控工作，全面提升学校健康教育水平。开展校园食品安全守护行动，到2022年，实现中小学、幼儿园食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率达100%，学校食堂“一品一码”全过程追溯体系建设注册率、数据录入率均达99%以上。

（二）强质量、促公平，加快“六个推进”

推进学前教育普及普惠发展。贯彻《福建省学前教育深化改革规范发展的实施方案》和第三期学前教育行动计划，推进城乡学前教育资源布局一体化发展，完善以普惠性资源为主体的办园体系，确保到2025年公办幼儿园在园幼儿比例达80%、学前教育普惠率达98%以上。根据城镇化发展需要，把普惠性幼儿园建设纳入城乡公共管理和公共服务设施统一规划，纳入国土空间规划优先建设，进一步扩大学前教育资源供给，消除大园额、大班额现象，在城区规划新建7所标准幼儿园：新建均溪中心幼儿园，园址设于六中后面地块，解决均溪中心幼儿园舍不足问题；新建城北幼儿园，园址设于郭村片区，方便香山北路一带幼儿入园；新建香山幼儿园，园址设于香山路边，解决郭村、库区移民、香山路改造、昌盛花园等片区幼儿入园问题；新建白岩幼儿园，园址设于公园北部，解决城区西北部片区幼儿入园问题；新建石凤幼儿园，缓解温镇片区幼儿入园压力；新建世外桃源幼儿园，园址设于福田桥头规划区，解决福田桥头片区幼儿入园问题；新建华兴中心幼儿园、石牌小湖幼儿园，解决华兴片区、石牌小湖片区幼儿入园问题。同时，推进乡镇中心幼儿园建设，完成奇韬、上京、湖美、广平等乡镇独立中心幼儿园项目建设，确保每个乡镇建有1所独立设置的公办中心幼儿园，3000人口以上的行政村建有1所幼儿园，有完小或初小教学点的行政村附设学前班（幼儿班），构建覆盖县、乡、村的学前教育服务网络。

推进义务教育优质均衡发展。抓细抓实常规管理，持续加大课堂教学监控力度，不断深化义务教育学校“小片区管理”、农村薄弱学校“委托管理”等管理机制改革，加强薄弱学校薄弱学科建设。继续推进义务教育管理标准化学校创建工作，打造一批省级义务教育教改示范校。大力推进“总校制”办学体制改革，逐年扩大“总校制”覆盖面，发挥优质学校资源优势，促进制度、教研、工作、文化、教师“五大融合”。着力提升教育信息化水平，总投资1000万元，实施大田县中小学智慧校园建设项目，实现“数字校园建设覆盖全体学校、教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体学生”。大力推进城乡义务教育一体化建设，全面消除义务教育学校临界大班额现象。城区方面，在白岩公园北部地块新建白岩小学，在福塘片区地块新建大田八中，迁建华兴中心小学，加快香山小学、大田七中和城南小学二期工程（原福塘幼儿园地块）建设步伐，合理规划城区中小学布局。乡镇方面，加强太华、广平等乡镇中心小学扩容建设，改善部分初完小办学条件；建设好乡村小规模学校和寄宿制学校，进一步改善办学条件；加快上京中学、广平中学、铭栋中学扩容建设，全面推进办学条件标准化建设，实现区域内义务教育优质均衡发展。到2025年，城镇公办小学、初中(均不含寄宿制学校）就近划片入学比例分别达到100%、95%。

推进普通高中特色多样化发展。实施普通高中提升计划，加强高中学校标准化建设，加快一中东部校区项目建设步伐，缓解城区高中办学容量不足问题，改变城区中学集中于老城区的布局。对鸿图中学进行扩建升级，创建省二级达标高中，满足人民群众对优质高中的升学需求。坚持优质发展和多样化发展相结合，探索综合高中、特色高中的办学新模式，建设数理化、艺术、体育等特色学科，将高中教育与职业教育融通渗透，推进学校办学模式和育人方式多样化、个性化，全面提升整体办学水平。深化高考综合改革，发挥县高考研究室功能作用，加强高中育人方式前瞻性、适应性研究，对接省上高考加分改革实施方案、新高考考务实施细则等文件，做好选课走班、综合素质评价、相关政策解读宣传等工作，推进一中“新课程新教材实施国家级示范校”建设，不断提升高中教育教学质量。

推进职业教育稳步发展。坚持“事业+产业”，用好职专教学平台，将专业设置与县域经济发展相结合，围绕我县装备制造、美人茶等主导产业，着力培养一批现代制造业、现代服务业和现代农业的高素质专业技能人才，进一步深化产教融合，助推大田产业高质量发展。加强校企合作，不断创新办学模式，指导支持职业学校根据自身特点和人才培养需要，主动与具备条件的企业在人才培养培训、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展合作，探索建设1～2个中专实习生实训基地，规划在大田职专新增用地20亩，建设9000平方米的教学、实训综合楼，提升职业教育硬件设施水平，为我县产业转型升级培养更多应用型技能人才。推行现代学徒制，鼓励企业利用资本、技术、知识、设施、设备和管理等要素参与校企合作，创建以全面提升劳动者技术技能水平和职业素养为主要目标的现代职业教育人才培养新模式。申报创建由省教育厅、财政厅组织实施的“福建省高水平职业院校和专业建设计划”院校。

推进特殊教育协调发展。加大特殊教育经费投入，提高特教教师的地位和待遇，提升特殊教育办学条件。规划实施大田县特殊教育学校（迁建）项目，总投资4000万元，新征用地30亩，总建筑面积8000平方米。巩固提高残疾儿童少年义务教育普及水平，建立健全残疾儿童筛查、鉴定、安置工作机制。构建公办与民办相互补充，教育与康复、劳动技能培训相结合，学校与家庭、社会相配合的残疾人特殊教育体系，完善以特殊教育学校为骨干、以普通学校随班就读为主体、 以送教上门为补充，学前教育、义务教育、高中阶段教育并举的办学体制，加快发展残疾人学前教育和以职业教育为主的高中阶段教育，力争让每一个有接受教育能力的残疾少年儿童都能接受合适的教育。

推进终身教育持续发展。完善终身教育管理体制，提升终身教育信息化支撑力，推动终身教育与社会治理相融合，打造终身教育品牌,延伸终身教育的发展内涵。继续推进老年大学阵地建设,县级老年大学做大做优,街道(镇)老年大学做实做强，重点做好“师资库”和“机构库”的建设。探索社区教育“市民游学”体验学习项目建设，开展中小学生暑期社会实践活动。加大部门协同力度，协调推进各类培训管理举措，优化管理机制，提升培训实效。

（三）强队伍、提素能，优化“三个机制”

优化教师成长机制。深化“新教师—合格教师—骨干教师—学科带头人—名师”五个梯级教师成长机制，强化与高等院校战略合作，完善“项目、课程、师资、资源、共享”相配套的培训体系和多元研训平台。实施五年一周期中小学教师全员培训计划，开展中小学教师研修访学工作，抓好新教师试用期培训，探索非师范类毕业新入职教师统一培训制度。加大“任职资格培训”“在职校长提高培训”“骨干校长高级研修”等校长培训培育力度，加强中小学校长培养培训，造就一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的校长队伍，提升校长办学治校能力。加强名师名校长队伍建设，加强中小学兼职教研员队伍建设，加强农村学校骨干教师的培训培养，建立县级以上学科带头人对农村学校教师“一对一”传帮带制度，促进城乡教师队伍素质整体不断提高。实施县教师进修学校（迁建）项目，在华兴新征用地16亩，建设总建筑面积5500平方米的教学楼、行政综合楼等配套附属设施，加强县教师进修学校标准化建设，配齐配强学科教研员队伍，力争在2022年前通过标准化建设验收，使县教师进修学校成为“城市的一张名片”，为教育高质量发展提供重要保障。

优化正向激励机制。全面贯彻中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和中共福建省委、福建省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，强化师德师风建设，开展各种形式的师德教育，定期评选表彰杰出人民教师、优秀教师、优秀教育工作者，奖励长期扎根农村任教的优秀教师，加大师德典型宣传力度，让有信仰的人讲信仰。深化“1+4”正向激励建设，强化绩效导向，坚持优教优酬、多教多酬，健全教师职务晋升机制、表彰奖励机制，坚持激励差别化发放和向教学一线倾斜原则，实行有效体现教师工作量和工作绩效的二级绩效，调动广大教师的工作积极性。出台《大田县教育人才引进办法》，加大教育人才优惠政策，简化招聘程序，适当放宽年龄，逐步提高研究生学历教师的占比，改造建设教师周转房，解决外地优秀教师住宿问题，切实把优秀人才引进来、留下来，推进初高中教育教学质量稳步提升。

优化师资补充机制。完善师资补充调配机制，多渠道缓解中小学教师刚性缺编和结构性缺编问题。加大公费师范生的培养力度，与集美大学、三明学院加强沟通协调，每年委托培养60名左右的公费师范生。加大新任教师招聘力度，盘活“大田县中小学幼儿园教师编制周转池”，专项用于补充大田县中小学、幼儿园教师，优先补充思政、体育、音乐、美术、心理学等学科教师。整合九年一贯制学校初中教师，依托总校制办学改革，按“总校+分校”模式，探索“城乡帮扶”总校制办学试点，把我县4所九年一贯制学校的初中部教师即屏山初中、谢洋初中、济阳初中、前坪中小初中部教师和学生整合到城区总校，柯坑中学教师和学生整合到上京中学，缓解初中师资不足问题。实施“银龄讲学”计划，利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育发挥余热的积极性，公开招募一批退休的优秀校长、教研员、特级教师、高级教师等教育人才，缓和学校优秀师资总量不足、队伍结构不合理等矛盾。

（六）强保障、攻难关，做好“三项工作”

加强教育系统党的建设。加强党对教育工作的全面领导，落实全面从严治党主体责任，理顺领导管理体制，明晰政治责任，切实把全面从严治党主体责任向基层延伸。推动各级党组织建立完善党建工作责任制，明确党组织主体责任和党组织书记第一责任以及分管责任人的直接责任，强化班子成员“党政同责、一岗双责”，强化问责追责，对党的领导弱化、党的建设缺失、从严治党责任落实不到位的严肃问责，切实把主体责任扛稳、抓牢、做实。坚持党建工作与中心工作同谋划、同部署、同检查、同考核，健全完善党组织书记党建工作述职评议考核制度，强化考核结果运用，逐层传导压力，逐级落实责任。

打赢教育脱贫攻坚战。坚决完成教育精准扶贫目标任务，重点抓好控辍保学和资助帮扶工作，确保贫困学生资金有保障、学位有保障、教育有保障，确保建档立卡辍学学生“应返尽返”，建档立卡等家庭经济困难学生“应助尽助”。加强乡镇、部门、学校、家庭四方联动，做好上下、内外衔接沟通和无缝对接，确保教育脱贫攻坚各项工作数据精准、口径一致、推进有力、印证齐全。

推进校园安全稳定。深入开展平安校园创建活动，实施学校安全标准化建设提升工程。强化学校安全教育，健全完善课程体系，建设安全教育信息化平台，深化学校安全教育教学研究，开发优质课程资源。推进校园及周边治安综合治理，加强校园人防、物防和技防建设，构建信息化、科学化、智能化新型校园治安防控和隐患排查治理体系。扎实做好校园反恐防范工作。依法健全和完善学校安全稳定责任追究和考核奖惩机制，落实学校综治安全维稳“党政同责、一岗双责”和“一票否决”权。健全学校突发事件应急机制，提升运用法制方式解决校园安全事故(件)的能力。持续推进文明学校创建工作，进一步优化育人环境。

第四章  具体对策与保障措施

一、加强教育工作领导

进一步落实政府推进教育改革和发展的责任，协调政府各部门齐心协力支持教育发展，动员和争取社会各方面关心支持教育事业，营造教育发展的良好氛围。切实加强学校领导班子建设，建立健全适应教育管理特点的干部选拔任用和管理制度。推进学校基层党组织建设和党员队伍建设，健全党风廉政建设责任制，促进校园民主，推进校务公开。

二、全力维护学校安全稳定

县委县政府推动学校与相关部门和镇村的合作，及时化解教育改革和发展过程中的各种矛盾，加强校园周边治安综合治理，加强学校、家庭、社会和司法联动保护，有效预防未成年学生犯罪。加强安全教育和管理，加强对师生进行宣传教育，强化各种防范演练，保障全县学校正常教育秩序和全体师生的安全。加强学校周边复杂路段交通安全管理，交警等执法部门加强针对性管理，特别是上下学高峰时段实行限制交通管制，在重要路口设置道路交通信号灯及交通监控摄像头，禁止三轮以上机动车辆驶入。

三、优化教育法治环境

积极开展普法教育，进一步增强法治观念，提高依法行政和依法治教的能力和自觉性。完善县人大检查教育法律法规贯彻执行情况的工作机制，充分听取县政协和各民主党派的意见和建议，保障教育顺利发展。加强教育行政执法与执法监督，及时查处各类教育违规违法办学行为。深入推进依法治校，加强法治副校长队伍建设，依法保障教师学生的合法权益。

四、加大教育经费投入

坚持政府投入为主、多渠道筹措经费的教育投入体制，进一步完善教育公共财政体制改革。坚持教育优先发展，不断加大各级政府对教育的投入，保持“三个增长”。完善学生资助体系，保证贫困学生顺利入学。进一步规范经费管理，提高经费使用效益。规范学校财务管理，加强项目资金管理。建立健全教育系统内部审计制度，完善监督机制，预防和查处各种违规违法行为，确保经费安全。

五、完善教育督导制度

贯彻《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》，完善教育督导运行机制，提升督学队伍整体素质，到2022年，基本建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的教育督导体制机制。在督政方面，构建对各级政府的分级教育督导机制，督促县、乡人民政府履行教育职责。在督学方面，以国家统筹制定的标准组织实施对学校的工作督导，指导学校不断提高教育质量。在评估监测方面，建立统一归口管理、多方参与的教育评估监测机制，为改善教育管理、优化教育决策、指导教育工作提供科学依据。在队伍建设方面，加强教育督导队伍建设，努力建立一支观念现代、素质全面、专业精良、品行高尚的专兼职督导队伍。

附件：大田县“十四五”教育事业发展专项规划重点项目表

附件

大田县“十四五”教育事业发展专项规划重点项目表

| 序号 | 项目名称 | 行业 | 项目 所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 建筑 面积 | 总投资 (万元) | 至2020年底预计进展情况 | “十四五”主要工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大行业 | 子行业 |  |  |  |  |  | 预计累计完成投资 (万元) | 工程形象进度或前期工作进展情况 | 计划投资(万元) | 主要工作进度目标 | 计划开工年份 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 521015 | 234050 | 17400 | 0 | 217350 |  |  |  |
| 一、十三五续建项目 |  |  |  |  |  | 238174 | 129840 | 17400 | 0 | 112540 |  |  |  |
| 1 | 香山小学 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 总建筑面积2万平方米，建设教学楼、综合楼、图书馆、艺体馆、田径场及配套设施等，可新增学位2400个。 | 2019-2021 | 20000 | 10100 | 4000 | 正在建设 | 6100 | 完成整体建设 | 2019 |  |
| 2 | 香山幼儿园 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 总建筑面积6500平方米，开设15个教学班 | 2019-2020 | 6500 | 3000 | 500 | 基础施工 | 2500 | 完成整体建设 | 2019 |  |
| 3 | 湖美中心幼儿园 | 社会 事业 | 教育 | 湖美 | 总建筑面积3100平方米，开设9个教学班 | 2019-2020 | 3100 | 1000 | 100 | 基础施工 | 1000 | 完成整体建设 | 2019 |  |
| 4 | 大田七中 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 建筑面积60000平方米，建设教学楼、综合楼、图书馆、艺体馆、田径场及配套附属设施，可新增学位3750个 | 2020-2022 | 60000 | 25000 | 8000 | 正进行土石方工程 | 17000 | 完成整体建设 | 2020 |  |
| 5 | 大田县毓秀中学（大田一中分校） | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 建筑面积10万平方米，建设教学楼、综合楼、图书馆、艺体馆、田径场及配套设施等，可新增学位3750个。 | 2020-2023 | 100000 | 68000 | 3000 | 完成土石方工程 | 65000 | 完成整体建设 | 2020 |  |
| 6 | 奇韬中心幼儿园 | 社会 事业 | 教育 | 奇韬 | 总建筑面积3200平方米，开设9个教学班 | 2020-2022 | 3200 | 1200 | 100 | 基础施工 | 1100 | 完成整体建设 | 2020 |  |
| 7 | 华兴中心幼儿园 | 社会 事业 | 教育 | 华兴 | 总建筑面积4000平方米，开设12个教学班 | 2020-2022 | 4000 | 2500 | 200 | 基础施工 | 2300 | 完成整体建设 | 2020 |  |
| 8 | 上京中心幼儿园 | 社会 事业 | 教育 | 上京 | 总建筑面积4500平方米，开设12个教学班 | 2020-2022 | 4500 | 1500 | 100 | 基础施工 | 1400 | 完成整体建设 | 2020 |  |
| 9 | 均溪中心幼儿园 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 总建筑面积7900平方米，开设18个教学班 | 2021-2022 | 7900 | 3000 | 100 | 前期工作 | 2900 | 完成整体建设 | 2021 |  |
| 10 | 铭栋中学宿舍楼 | 社会 事业 | 教育 | 广平 | 总建筑面积3354平方米，建设学生宿舍楼 | 2021-2022 | 3354 | 1000 | 100 | 基础施工 | 900 | 完成整体建设 | 2021 |  |
| 11 | 城北幼儿园 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 总建筑面积4900平方米，开设12个教学班 | 2021-2022 | 4900 | 1800 | 100 | 基础施工 | 1700 | 完成整体建设 | 2021 |  |
| 12 | 大田五中 教学综合楼 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 建设4720平方米教学综合楼 | 2021-2022 | 4720 | 1740 | 100 | 基础施工 | 1640 | 完成整体建设 | 2021 |  |
| 13 | 华兴中心小学（迁建） | 社会事业 | 教育 | 华兴 | 总建筑面积16000平方米，建设教学楼、综合楼、田径场及配套设施等，可新增学位2000个。 | 2022-2024 | 16000 | 10000 | 1000 | 完成土地征收，完成方案设计等前期工作 | 9000 | 完成整体建设 | 2022 |  |
| 二、“十四五”规划项目 |  |  |  |  |  | 282841 | 104210 | 0 | 0 | 104810 |  |  |  |
|  | （一）幼儿园 |  |  |  |  |  | 28001 | 11300 | 0 | 0 | 12500 |  |  |  |
| 14 | 世外桃源幼儿园 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 总建筑面积4000平方米，开设12个教学班 | 2021-2022 | 4000 | 1500 | 0 | 前期工作 | 1500 | 完成整体建设 | 2021 |  |
| 15 | 大田县第二实验幼儿园（扩建） | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 总建筑面积3000平方米，开设9个教学班 | 2021-2023 | 3001 | 1100 | 0 | 前期工作 | 1100 | 完成整体建设 | 2021 |  |
| 16 | 石凤幼儿园 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 总建筑面积4000平方米，开设12个教学班 | 2022-2023 | 4000 | 1500 | 0 | 前期工作 | 1500 | 完成整体建设 | 2022 |  |
| 17 | 广平栋仁幼儿园 | 社会 事业 | 教育 | 广平 | 总建筑面积3000平方米，开设9个教学班 | 2022-2023 | 3000 | 1200 | 0 | 前期工作 | 1200 | 完成整体建设 | 2022 |  |
| 18 | 广平苏桥幼儿园 | 社会 事业 | 教育 | 广平 | 总建筑面积3000平方米，开设9个教学班 | 2022-2023 | 3000 | 1200 | 0 | 前期工作 | 1200 | 完成整体建设 | 2022 |  |
| 19 | 白岩幼儿园 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 总建筑面积4000平方米，开设12个教学班 | 2023-2024 | 4000 | 1800 | 0 | 前期工作 | 1800 | 完成整体建设 | 2023 |  |
| 20 | 大田县实验幼儿园（重建） | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 重建实验幼儿园教学综合楼7000平方米 | 2024-2026 | 7000 | 3000 | 0 | 前期工作 | 3000 | 完成整体建设 | 2024 |  |
| 21 | 石牌小湖幼儿园 | 社会 事业 | 教育 | 石牌 | 总建筑面积3000平方米，开设9个教学班 | 2023-2024 | 3000 | 1200 | 0 | 前期工作 | 1200 | 完成整体建设 | 2023 |  |
|  | （二）小学 |  |  |  |  |  | 23500 | 10600 | 0 | 0 | 10600 |  |  |  |
| 22 | 白岩小学 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 总建筑面积16000平方米，建设教学楼、综合楼、田径场及配套设施等，新增学位2000个。 | 2022-2024 | 16000 | 8000 | 0 | 前期工作 | 8000 | 完成整体建设 | 2022 |  |
| 23 | 城南小学后教学综合楼 | 社会事业 | 教育 | 均溪 | 建筑面积3000平方米，建设教学综合楼 | 2022-2024 | 3000 | 1000 | 0 | 前期工作 | 1000 | 完成整体建设 | 2022 |  |
| 24 | 大田县奇韬中心小学学生宿舍楼 | 社会 事业 | 教育 | 奇韬 | 建设2500平方米的学生宿舍楼 | 2022-2023 | 2500 | 700 | 0 | 前期工作 | 700 | 完成整体建设 | 2022 |  |
| 25 | 城南小学艺体馆 | 社会事业 | 教育 | 均溪 | 建筑面积2000平方米，建设教学综合楼 | 2024-2025 | 2000 | 900 | 0 | 前期工作 | 900 | 完成整体建设 | 2024 |  |
|  | （三）中学 |  |  |  |  |  | 169940 | 42130 | 0 | 0 | 42130 |  |  |  |
| 26 | 铭栋中学运动场 | 社会 事业 | 教育 | 广平 | 总面积8000平方米的运动场 | 2021-2023 |  | 1000 | 0 | 正在征地 | 1000 | 完成整体建设 | 2021 |  |
| 27 | 梅山中学运动场 | 社会 事业 | 教育 | 梅山 | 规划面积10000平方米的运动场 | 2021-2022 |  | 400 | 0 | 正在征地 | 400 | 完成整体建设 | 2021 |  |
| 28 | 大田八中 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 建筑面积50000平方米，建设教学楼、综合楼、图书馆、艺体馆、田径场及配套附属设施，可新增学位2500个 | 2022-2024 | 50000 | 25000 | 0 | 前期工作 | 25000 | 完成整体建设 | 2022 |  |
| 29 | 大田县鸿图中学 教学综合楼 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 建设5000平方米的教学综合楼 | 2023-2024 | 5000 | 1500 | 0 | 前期工作 | 1500 | 完成整体建设 | 2023 |  |
| 30 | 大田县上京中学艺体馆 | 社会 事业 | 教育 | 上京 | 建设5740平方米的体育馆 | 2023-2024 | 5740 | 1720 | 0 | 前期工作 | 1720 | 完成整体建设 | 2023 |  |
| 31 | 大田五中体育馆 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 建设体育馆 | 2023-2024 | 2500 | 500 | 0 | 前期工作 | 500 | 完成整体建设 | 2023 |  |
| 32 | 大田县鸿图中学体育馆 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 建设6700平方米的体育馆 | 2024-2025 | 6700 | 2010 | 0 | 前期工作 | 2010 | 完成整体建设 | 2024 |  |
| 33 | 大田县广平初级中学 | 社会 事业 | 教育 | 广平 | 新征用地50亩，总建筑面积8000平方米，建设教学楼、综合楼、图书馆、艺体馆、田径场及配套设施等 | 2024-2026 | 100000 | 10000 | 0 | 前期工作 | 10000 | 完成整体建设 | 2024 |  |
|  | （四）特殊教育 |  |  |  |  |  | 8000 | 4000 | 0 | 前期工作 | 4000 |  |  |  |
| 34 | 大田县特殊教育学校 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 新征用地30亩，总建筑面积8000平方米，建设教学楼、综合楼、图书馆、艺体馆、田径场及配套设施等，新增学位2400个。 | 2022-2025 | 8000 | 4000 | 0 | 前期工作 | 4000 | 完成整体建设 | 2022 |  |
|  | （五）职业教育 |  |  |  |  |  | 9000 | 5000 | 0 | 前期工作 | 5000 |  |  |  |
| 35 | 大田县职业中专扩建项目 | 社会 事业 | 教育 | 均溪 | 在原职业中专新增用地20亩，建设9000平方米的教学、实训综合楼。 | 2021-2023 | 9000 | 5000 | 0 | 前期工作 | 5000 | 完成整体建设 | 2021 |  |
|  | （六）其它 |  |  |  |  |  | 42900 | 29830 | 0 | 0 | 29830 |  |  |  |
| 36 | 大田县教师进修学校 | 社会 事业 | 教育 | 华兴 | 新征用地16亩，建设总建筑面积5500平方米的教学楼、行政综合楼等配套附属设施 | 2022-2024 | 5500 | 3000 | 0 | 前期工作 | 3000 | 完成整体建设 | 2022 |  |
| 37 | 大田县青少年学生校外活动中心 （新建） | 社会 事业 | 教育 | 均溪或华兴 | 总建筑面积5000平方米教学楼综合楼等配套附属设施 | 2023-2025 | 5000 | 2000 | 0 | 前期工作 | 2000 | 完成整体建设 | 2023 |  |
| 38 | 大田县中小学生社会劳动实践基地 | 社会事业 | 教育 | 均溪 | 新征100亩用地，建设综合楼、师生宿舍楼、多功能训练馆、食堂以及训练广场、围墙、大门、道路、配电房、管网道路、地面硬化、景观绿化等基础配套工。 | 2021-2023 | 32400 | 20000 | 0 | 前期工作 | 20000 | 完成整体建设 | 2023 |  |
| 39 | 大田县中小学 智慧校园建设 | 社会 事业 | 教育 | 全县 | 数字化校园建设 | 2021-2025 |  | 1000 | 0 | 前期工作 | 1000 | 完成整体建设 | 2021 |  |
| 40 | 中考标准化考点建设 | 社会 事业 | 教育 | 全县 | 标准化考点建设 | 2021 -2025 |  | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 完成整体建设 | 2023 | 增加40个考场 |
| 41 | 高考标准化考点建设 | 社会 事业 | 教育 | 全县 | 标准化考点建设 | 2021 -2026 |  | 100 | 0 | 前期工作 | 100 | 完成整体建设 | 2023 | 增加41个考场 |
| 42 | 大田县名师培养工程 | 社会 事业 | 教育 | 全县 | 县级名师培养60人 | 2021-2025 |  | 180 | 0 | 前期工作 | 180 | 完成整体建设 | 2021 |  |
| 43 | 大田县名师培养工程 | 社会 事业 | 教育 | 全县 | 县级学科带头人培养100人 | 2021-2025 |  | 200 | 0 | 前期工作 | 200 | 完成整体建设 | 2021 |  |
| 44 | 大田县名师培养工程 | 社会 事业 | 教育 | 全县 | 县级骨干教师培养500人 | 2021-2025 |  | 250 | 0 | 前期工作 | 250 | 完成整体建设 | 2021 |  |
| 45 | 大田县中小学教室照明、桌椅、黑板等硬件设施改造 | 社会 事业 | 教育 | 全县 | 落实教室视觉环境达标要求，更换教室照明灯具，改善照明条件，配备可升降课桌椅，为学校配备视力检测装备。根据现有公办中小学校班级数为1294个，公办幼儿园班级数为607个，民办幼儿园级数为181个进行测算 | 2021-2023 |  | 3000 | 0 | 前期工作 | 3000 | 完成整体建设 | 2023 |  |
| 46 | 大田县部分学校足球场地与篮球场地建设与改造 | 社会 事业 | 教育 | 全县 | 需要建足球场地与篮球场地的学校共15所：二中、石牌中学、太华中学、铭栋初中、广平初中、梅山初中、二实小、均溪中小、石牌中小、桃源中小、太华中小、湖美中小、屏山中小、济阳中小、谢洋中小；需要建足球场地的学校共3所：奇韬中学、文江小学、前坪小学、需要建篮球场地的学校共5所：上京中小、建设中小、广平中小、奇韬中小、梅山中小；需要升级篮球场地学校1所：文江初中，需要升级足球场地和篮球场地的学校1所：柯坑中小 | 2021-2025 |  | 1500 | 0 | 前期工作 | 1500 | 完成整体建设 | 2025 |  |

抄送：县委办、人大办、政协办。

大田县人民政府办公室                  2021年7月26日印发