附件

1.大田县国民经济和社会发展主要经济指标对照表

2.2018年县政府工作报告主要目标任务完成情况

3.2018年大田县为民办实事项目完成情况

附件1

大田县国民经济和社会发展主要经济指标对照表

| 指 标 | 单位 | 2018年初 计划目标(%) | 2018年预计完成 |  | 2019年计划目标(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量 | 增长（%） |  |
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 9 | 217.65 | 7.7 | 8 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 5 | 59 | 3.8 | 3.6 |
| 三、规模以上工业增加值 | 亿元 | 9 | - | 8.2 | 8 |
| 四、固定资产投资 | 亿元 | 15 | - | 5.9 | 8 |
| 五、社会消费品零售总额 | 亿元 | 12 | 54.22 | 1 | 5 |
| 六、出口总值 | 亿元 | 3 | 10.8 | 14.9 | 3 |
| 七、实际利用外资 | 万元 | 6 | 685 | - | 3 |
| 八、地方公共财政收入 | 亿元 | -4.37 | 7.1 | -4.37 | 2 |
| 九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9 | 34744 | 6.8 | 8 |
| 十、农村居民人均可支配收入 | 元 | 9.5 | 16831 | 9.2 | 9 |
| 十一、城镇登记失业率 | % | 2.3以内 | 2.66 | - | 2.66以内 |
| 十二、人口与计划生育 |  | 完成上级下达任务 |  |  | 完成上级下达任务 |
| 十三、单位生产总值能耗 |  | 完成上级下达任务 |  |  | 完成上级下达任务 |
| 十四、主要污染物排放总量 |  | 完成上级下达任务 |  |  | 完成上级下达任务 |
| 说明：1.本表中第一、二、三项指标增长率按可比价计算；2.主要经济指标中地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入等7项指标预计未能完成年初县人大确定的目标任务；3.因统计口径调整，规模以上工业增加值、固定资产投资等两项指标市级仅反馈增幅数据，实际利用外资市级仅反馈总量数据。 |  |  |  |  |  |

关于2018年度部分经济指标预计未能完成情况说明

根据当前我县主要经济指标完成情况，地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入等7项指标预计未能完成年初县人大确定的目标任务。现将主要原因说明如下：

一、地区生产总值。预计全年完成217.65亿元，增长7.7%，低于县人大通过目标1.3个百分点。主要原因：一是现代农业基础薄弱且发展不充分，种植业产出效益不高，加上受加大养殖污染治理力度影响，生猪、牛蛙、网箱水产等养殖缩减，导致农林牧渔业产值比预期减少约3500万元，增加值减少约1800万元，影响GDP增长0.1个百分点；二是受去产能政策、环保政策和经济大环境影响，今年来我县工业生产经营依然困难，新入规企业少，退规企业多，部分企业处于停产半停产状态，导致工业产值、增加值分别减少16000万元和3700万元，影响GDP增长0.2个百分点；三是消费市场持续低迷、存量限上企业减少以及私家车辆和个体参与营运车辆增加导致客运量大幅下降，加上地方公共财政收入增幅下降4.37%直接影响财政八项支出增长等原因，导致第三产业增加值减少约2.25亿元，影响GDP增长1.15个百分点。

二、农林牧渔业总产值。预计全年完成59亿元，增长3.8%，低于县人大通过目标1.2个百分点。主要原因：一是特色产业总量规模小，区域优势特色产业尚未形成规模优势和竞争力，再加上农业基础设施比较薄弱，容易受自然灾害影响，农产品价格低迷，种植业比较效益偏低，农民种植意愿不高，种植业产出增长乏力，导致农业产值减少约5200万元，影响农林牧渔业产值增长0.9个百分点；二是受加大养殖污染治理力度影响，生猪养殖规模有所缩减，网箱水产养殖面积大幅减小，牛蛙等特色养殖受限，导致牧渔业产值减少约1700万元，影响农林牧渔业产值增长0.3个百分点。

三、规模以上工业增加值。2018年预计实现规模以上工业增加值比增8.2%，低于县人大通过目标0.8个百分点，主要原因：一是工业经济增长后劲不足。今年新入规企业仅5家（其中新投产企业2家，老企业3家），为近5年来入规企业数最少的一年，比年初预计入规企业数少了5家，产值减少约2.5亿元，增加值减少0.5亿元，影响增加值比增0.57个百分点；二是年度退规企业较多。根据国家淘汰落后产能要求，煤炭、铸造等不符合产业政策要求的企业必须退规，还有僵尸企业、发生安全事故企业等都必须退规，2018年有14家企业已停止产值报送（2017产值13.89亿元），年底将直接退规，预计增加值减少2.78亿元，影响增加值比增3.07个百分点；三是面临经济持续下行，企业生产经营困难。目前，全县停产半停产企业65家，扣除要下规的14家企业，还有51家停产半停产企业，严重影响工业总量发展，全年产值减少约8亿元，增加值减少1.68亿元，影响增加值比增1.88个百分点。

四、固定资产投资。预计全年完成固定资产投资同比增长5.9%，低于县人大通过目标9.1个百分点。主要原因：一是项目支撑乏力。今年来全县投资5000万元以上项目仅有54个，与上年81个相比下降33.33%；二是部分项目推进缓慢。由于项目建设用地供给不足、民营企业投资意愿下降、项目资金融资难等原因，直接影响企业融资和再投资能力；三是重点项目开工不足。全县211个重点项目中，年度计划开工98个实际仅开工89个，导致固定资产投资增幅持续在低位徘徊。

五、社会消费品零售总额。预计全年完成54.22亿元，增长1%，低于县人大通过目标11个百分点。主要原因：一是因10家限上零售企业关停、注销等原因，影响社会消费品零售总额指标5.7个百分点；二是消费市场持续低迷，存量限上企业全年销量减少约9900万元，影响社会消费品零售总额指标1.9个百分点；三是受厦沙高速开通影响，车流量明显减少，致使县域高速上加油站销量大幅下滑，全年石油销量同比下降约5200万元，影响社会消费品零售总额指标1个百分点；四是受今年统计口径改革影响，占比较大的限下销售额至今未纳入指标统计范围，预计限下增幅约为4%，与目标值差距较大，影响社会消费品零售总额指标约2.5个百分点。

六、城镇居民人均可支配收入。预计全年完成34744元，增长6.8%，低于县人大通过目标2.2个百分点。主要原因：一是经济下行压力不断加大，实体经济仍处于调整期，房屋出租市场持续低迷，直接影响城镇居民经营性和财产性收入，导致城镇居民收入人均减少近394元，影响城镇居民人均可支配收入增长1.2个百分点。二是由于用工需求下降，进一步加剧了本地城乡居民就业的压力，城镇居民务工资性收入增幅减缓，导致城镇居民收入人均减少约286元，影响城镇居民人均可支配收入增长1个百分点。三是样本结构性原因，今年国家抽中我县的样本点总体经济欠佳、样本户收入水平较低，导致构成城镇居民人均可支配收入中的务工收入、财产性收入、经营性收入等增长缓慢。

七、农村居民人均可支配收入。预计全年完成16831元，增长9.2%，低于县人大通过目标0.3个百分点。主要原因：一是由于受宏观经济下行压力较大影响，企业产品市场销售不畅，生产成本居高不下，经营利润空间缩小，不少企业用工需求量减少，导致农民工资性收入人均减少约16元，影响农村居民人均可支配收入增长0.1个百分点；二是由于茶叶、蔬菜、肉禽等农产品价格持续低迷或下行，农产品加工比例低下，产品附加值低，加上缺乏稳定的市场销售渠道，农民从事农产品经营的积极性受挫，导致家庭经营性收入人均减少约17元，影响农村居民人均可支配收入增长0.1个百分点；三是由于农村土地资源、林地资源流转较慢，价值低，加上矿产资源开发红利分配减少，导致农村居民财产性收入人均减少约15元，影响农村居民人均可支配收入增长0.1个百分点。

附件2

2018年县政府工作报告主要目标任务完成情况

共58项重点任务，其中：完成37项，基本完成12项，部分完成9项。

一、致力乡村振兴，推动农业农村优先发展：9项重点任务，其中：完成6项，基本完成3项。

二、致力创新驱动，推动县域经济转型升级：11项重点任务，其中：完成6项，基本完成2项，部分完成3项。

三、致力产城融合，推动新型城镇化建设：11项重点任务，其中：完成3项，基本完成3项，部分完成5项。

四、致力绿色发展，推动生态文明全域提升：10项重点任务，其中：完成8项，基本完成1项，部分完成1项。

五、致力民生优先，推动发展成果全民共享：13项重点任务，其中：完成10项，基本完成3项。

六、加强政府建设，努力建设人民满意政府：4项重点任务，完成4项。

附件

2018年县政府工作报告主要目标任务完成情况表

| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 | 完成情况 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、致力乡村振兴，推动农业农村优先发展 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设美丽乡村 | 按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，引导和鼓励各乡（镇）立足自身优势、资源禀赋和产业基础开展特色小镇项目竞赛，因地制宜培育济阳马力小镇、桃源“硒”望小镇等一批特色小镇，实现差异化发展。 | 1.组织起草《关于开展特色小镇培育工作的实施意见》，把上京“智”造小镇、桃源“硒”望小镇、济阳马力小镇等8个小镇列入重点培育对象，积极做好下一批省级特色小镇申报前期工作。2.马力小镇引进澳门国际经纬旅游策划管理有限公司投资开发，茶马驿站、乌山头草原部落建设项目等项目已开工建设，高山草原多功能文体活动中心、幸福公社、澳门粮仓生产加工基地项目等项目实施前期工作。 | 完成 |  | 发改局 农业局 住建局 |
| 2 |  | 开展农村环境综合整治三年行动，整合造福工程、危房改造、旧村复垦等涉农资金，每个乡（镇）滚动培育一批中心村、特色村，加快6个小康示范村建设，统筹推进环境综合治理、农村裸房整治、历史文化名村和传统村落保护，继续实施农村生活污水垃圾治理、农村饮水提质增效、农村电网升级改造、农村光网建设等工程，探索实行“路长制”，扎实推进“四好农村路”建设。 | 1.6个小康示范村：红星村完成38亩黎坑垅兔场的主体建设，统一开辟了“光伏扶贫”创收基地；梅林村完成种植10亩景观林；隆美村完成建荷园观光栈道420米、农民健身广场300平方米；建国村动工建设桥亭至高家路口步道\廉政·孝道文化百米步道；建忠村完成景观林建设，完成笔架山步道2公里，对公路两侧的房屋进行立面装修，围墙修建，安装路灯，开展环境卫生整治等；元沙村完成会场（公社旧址）修缮整治改造，建成知青馆。2.集中打造建设镇建爱村1个省级美丽乡村示范村和武陵乡百束村、奇韬镇东佳村等13个整治村。目前，完成投资5200万元，完成裸房立面整治88户，村庄道路硬化3.45千米，村庄绿化面积2400平方米，完成公厕建设16座，并对村庄内生活垃 | 完成 |  | 农业局 住建局 水利局 交通运输局 供电公司 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 | 完成情况 |  | 责任单位 |
| 2 | 建设美丽乡村 | 开展农村环境综合整治三年行动，整合造福工程、危房改造、旧村复垦等涉农资金，每个乡（镇）滚动培育一批中心村、特色村，加快6个小康示范村建设，统筹推进环境综合治理、农村裸房整治、历史文化名村和传统村落保护，继续实施农村生活污水垃圾治理、农村饮水提质增效、农村电网升级改造、农村光网建设等工程，探索实行“路长制”，扎实推进“四好农村路”建设。 | 圾、污水等进行综合整治。3.农村饮水提质增效: 万湖、宋京、隆美等3个村正在编制实施方案；早兴、岬才村正在施工招投标；琼口、华安、良元、建民、建忠村等5个村正在施工中。4. 电网升级改造完成投资6582.7万元，新建改造农村电网162.32公里。5.出台农村公路“路长制”工作实施方案，成立县、乡两级路长办公室，完成县、乡镇、村的三级路长组织体系建设，乡村道专管员已招聘到位并上岗。共完成农村公路建设、改造58公里。 | 完成 |  | 农业局 住建局 水利局 交通运输局 供电公司 |
| 3 |  | 完善乡村（社区）治理机制，做好新一届村（居）委会换届选举工作，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。 | 完成全县266个村和8个社区居委会的换届选举工作，共选举产生新一届村委会266个，居委会8个。村委会成员843人，262人实现交叉任职，其中156个村实现村书记、主任“一肩挑”，占比为58.65%。新一届村委会班子结构进一步优化，“一肩挑”和交叉任职比例高，农村致富带头人和年轻干部当选率高，农村妇女参选热情高，群众公认度高的村主干连选连任比例高。 | 完成 |  | 民政局 农业局 均溪镇 |
| 4 | 发展现代农业 | 在稳定粮食生产、保障粮食安全的基础上，实施富硒农业产业发展行动计划，推进富硒农产品标准化生产、品牌化经营，进一步延伸茶叶、油茶、林下经济等特色农业产业链，加快江山美人茶庄园、云悦源生态农业、蛋鸡产业化等项目建设，做大做强东方美人茶品牌，全力打造国家茶叶公园、油茶公园、富硒农业公园。 | 1.完成林下经济涉林面积28.29万亩，林下经济产值4.5768亿元。争取油茶项目补助资金300万元，用于华兴、湖美等生态油茶基地的低产林改造。全县完成油茶新造1000亩，油茶抚育面积3万亩，低产改造1.5万亩，实现油茶产值3.1亿元，比增17%。成立油茶专业合作社38家，油茶基地建设初具规模。2.全年完成茶叶产量4550吨，比增5.2%，产值7.96亿元，比增5.3%。共组织茶企参加各类茶业博览会（投洽会）8场（次），举行大田高山茶专场推介会3场（次），37家（次）茶企参加展示展销。举办中国高山茶高峰论坛暨“硒望之田” | 完成 |  | 农业局 茶业局 林业局 粮食局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 4 | 发展现代农业 | 在稳定粮食生产、保障粮食安全的基础上，实施富硒农业产业发展行动计划，推进富硒农产品标准化生产、品牌化经营，进一步延伸茶叶、油茶、林下经济等特色农业产业链，加快江山美人茶庄园、云悦源生态农业、蛋鸡产业化等项目建设，做大做强东方美人茶品牌，全力打造国家茶叶公园、油茶公园、富硒农业公园。 | 电商品牌发展研讨会，中国茶叶学会第八届茶学青年科学家论坛在我县召开，“大田美人茶”品牌知名度进一步提高；举办首届大田美人茶茶艺技能邀请赛、2018年美人茶斗茶赛和第十三届中国高山茶文化节；现代茶业产业园列入2018年省级现代农业产业园建设。3.江山美人茶庄园项目建设：3个制茶工厂、2个生态观光茶基地，建成江山美人茶DIY休闲体验区。云悦源生态农业完成土地流转1200亩、种植台湾最新一代水果种植350亩，完成道路拓宽10公里；蛋鸡产业化项目完成育雏厂房主体建设及设备安装，正在进行饲料加工厂主体建设，完成10万羽育成鸡转场产蛋。4.打造国家茶叶公园：委托福州品鉴旅游规划设计公司进行规划；已完成勘察设计招标，初步通过省水利厅设计评审，正开展水源调查和引水管设计；初定品种园建设地点，并进行施工设计。5.国家富硒农业公园：聘请厦门颖艺设计有限公司进行了全面规划设计，已逐步完成富硒大米体验基地、裕田生态农业、桃源里休闲观光农业等项目的改造提升。 |  | 完成 | 农业局 茶业局 林业局 粮食局 |
| 5 |  | 坚持农业文化旅游“三位一体”，大力发展循环农业、物联网农业、共享农业、定制农业等新型业态，每个乡（镇）抓好1-2个现代农业示范基地建设，重点培育桃源、屏山、广平、建设等田园综合体示范区。 | 1.以农品上行作为导向,鼓励农业企业触网销售农产品，我县农业企业已基本利用各种电商渠道销售产品。2.完成县域农产品公共品牌“硒望之田”形象标识设计，首批精选16款优质农特产品包装设计进行宣传展示，制作完成农产品宣传片，微信商城已基本构建。3.初步形成了屏山高山茶生态休闲游、桃源花海乐园亲子游、东坂特色村寨游、蓝玉田园风光游、济阳古村民俗游等田园综合体示范区。 |  | 基本完成 | 农业局 文广局 旅游局 商务局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 6 | 发展现代农业 | 加强农业“五新”推广，完善供销、仓储、物流等服务体系，推进病险水库除险加固、高标准农田、灌区配套设施等农田水利设施建设，增强农业综合生产能力。 | “五新”推广：大力实施优质、高效农作物新品种示范推广工程，共引进推广各类农作物新品种102个，示范面积2000亩，带动推广面积14万亩。病险水库除险加固项目：坑口水库除险应急除险加固工程已基本完成，主体工程已投入使用，完成投资282万元。高标准农田项目：完成竣工验收高标准农田项目2个，完成建设面积5500亩，新增和改善灌溉面积2600亩，项目总投资877.77万元；正在建设中高标准农田项目2个，建设面积6470亩，项目总投资1027.77万元。高效节水灌溉项目：新增高效节水灌溉面积5083亩，项目总投资1188.95万元，目前施工队已进场开始施工。 |  | 完成 | 农业局 水利局 供销联社 |
| 7 | 精准扶贫脱贫 | 实施精准脱贫三年攻坚行动计划，深化“一家四业”产业扶贫模式，落实好造血式、减负式、兜底式、挂钩式、带动式等扶贫措施，全力推进健康、教育、电商、金融、乡村旅游等扶贫工作，扶持建档立卡贫困村开展村级集体经济发展试点，加快县扶贫产业园、电商扶贫产业馆等项目建设，确保百束、拱桥等14个贫困村实现脱贫摘帽，让全县贫困群众真脱贫、不返贫。 | 1.进一步深化“一家四业”产业发展，统筹各级扶贫资金4783.08万元用于我县脱贫攻坚工作各项支出，其中中央扶贫资金705万元，省级扶贫资金2815.1万元，市级扶贫资金262.98万元，县级扶贫资金1000万元。 2.制定出台《电子商务助力精准扶贫实施方案》，开展27期1627人电商普训班培训（其中3期为建档立卡贫困户专场培训，共145名建档立卡贫困户参加）。建设完成大田县电商扶贫产业馆，作为我县农特产品和扶贫产业的展示窗口，联合线上线下销售渠道，创新产销对接产业扶贫模式。公共品牌和18个乡镇农特产品已进驻。3.引导金融机构有效履职，主动作为，扎实推进我县金融精准扶贫工作。发放担保贷款9505.08万元，累计扶持1939户贫困户发展生产，贷款覆盖率68.86%，全县已有2814户8473人贫困户实现脱贫，脱贫率达99.88%。 |  | 基本完成 | 农业局 民政局 教育局 商务局 人 行 旅游局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 8 | 精准扶贫脱贫 | 实施“九促”农民增收行动计划，启动农村集体产权制度改革试点，支持农村承包土地经营权抵押贷款、林权规范流转和林地规模经营，盘活农村资产资源，增加农民财产性收入；鼓励发展“公司+合作社+家庭农场”等农业产业化联合体，积极培育新型农业经营主体，持续推进“三品一标”认证，增加农民经营性收入；实施新型职业农民素质提升工程，支持和鼓励农民工返乡创业就业，增加农民工资性收入。 | 1.完成吴山镇梓溪村、和洋村农村集体产权制度改革试点。完成清产核资266个村；完成成员身份确认266个村，完成率100%。2.全县规范林权流转686宗，面积2.25万亩，涉及金额8328万元，新组建各类新型林业经营主体45家，经营面积7.36万亩。3.培育新型农业经营主体。全县工商注册合作社767家，今年新增加61家；全县工商注册家庭农场391家，今年新增加45家。4.积极动员申请“三品一标”认证19个。5.举办新型职业农民培训班40期，参训学员1771 人。 |  | 完成 | 农业局 林业局 市场监督 管理局 人社局 |
| 9 | 将改革进行到底 | 深入推进“三去一降一补”，大力发展混合型经济，鼓励企业通过融资上市、股权置换、增资扩产等方式做大做强，推进煤炭、铸造、建材等行业落后及过剩产能淘汰工作。 | 1.积极推动科技型、成长型企业上市融资，加强上市后备企业服务工作。大联新型材料公司完成了聘请律师做企业台账、雇佣中介公司调查企业情况及调整、聘用审计师对财务进行审计并进行机构改革；广福矿业公司开始对公司资产进行评估。2.3家节能技术改造项目投入运行（其中力天环保、卫斯特环保两家项目实施年限为2年）；10家企业循环经济项目全部投入生产。3.完成7家铸造企业16台中频炉拆除工作；13家去产能煤矿均完成井口密闭、停供电、停火工，地面生产设备设施、轨道、煤台及场所等拆除工作,并通过省级验收。4.全年共批准商品房预售面积15.85万平方米。商品房库存量14.51万平方米，去化周期10.5个月，其中住宅9.7万平方米，去化周期7.5个月，商业4.8万平方米，去化周期51个月。商品房销售面积21.12万平方米。同比增长0.38%。住宅均价7871元每平方米，同比增长21.50%。存量房交易10万平方米，同比增长4.23%，其中住宅8.5万平方米，同比增长4.02%。 |  | 基本完成 | 经信局 发改局 住建局 财政局 金融办 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 二、致力创新驱动，推动县域经济转型升级 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 将改革进行到底 | 优化住房供应结构，有序消化商业用房库存，促进房地产市场平稳健康发展。 | 1.对拟新出让的土地，合理设定商住比例。2. 对已核准预售的项目，均在十日内开盘销售，增加住宅市场供应量。3.加大房地产市场检查力度，对有违规经营行为的企业进行约谈并要求整改，共约谈企业4家，目前均已整改。4.督促企业抓紧施工进度，形成市场有效供给，目前家誉豪庭、兴田大厦、碧桂园天誉二期A地块、石牌美食城已开盘销售。 |  | 完成 | 住建局 |
| 11 |  | 合理控制政府新增债务，支持国有企业债券融资，加大金融支持实体经济力度，加强社会信用体系建设和民间融资监管，坚决打击违法违规金融活动，有效防范化解金融领域风险和政府债务风险。 | 1.持续推广“福林贷”，今年来投放4300万元；园区资产按揭贷款余额6860万元；“小微快贷”、“快e贷”等创新金融产品余额46.56亿元，占全县贷款总量的54.59%。2.组织召开2场政银企对接会，共达成意向融资5900万元，督促金融机构加快不良处置，核销和剥离华伦特重工3975万元和2820万元不良贷款，化解四方置业4850万元不良贷款，强化地方法人金融机构预警检测。3.持续推进打击恶意逃废债。各银行上报的恶意逃废债线索已提交公安经侦部门介入调查。4.持续推进公职人员不良贷款清欠工作。全县公职人员涉及不良贷款350人566笔涉及20004.62万元，已签订化解协议511笔涉及18852.11万元，分别占总笔数、总金额的90.28%、94.24%。签订协议已落实322笔，清收不良贷款表内1093.8万元，表外269.2万元。5.持续开展“执行攻坚大会战推进诚信大田建设”专项行动，强化执行联动，实行联合惩戒，力求在解决突出问题上有突破，在惩戒失信上见实效，全力维护金融信用环境。 |  | 基本完成 | 财政局 金融办 人 行 银监办 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 12 | 将改革进行到底 | 激发和保护企业家精神，坚持“一业一策”“一企一策”，出台并落实一批降成本、稳增长的惠企政策，扶持民营企业发展，帮助企业渡过难关。 | 1.落实《关于2018年一季度实施鼓励制造业企业增产增效措施的通知》(闽经信运行〔2018〕27号)文件，及时组织辖区内符合条件的企业积极申报，12家企业符合用电奖励条件，争取到省上奖励资金116.65万元。2.落实《三明市“两节”期间服务企业用工补助实施意见》，全县共有9家企业符合一次性稳定就业补助奖励，共涉及奖励资金12万元。2．开展政银企专场对接会。召集有资金需求的30家企业负责人参加企业政银企专场对接会，邮储银行大田支行重点向企业推介五款金融服务产品，帮助企业拓展资金渠道。共有8家企业已提交申报材料申请贷款。 |  | 完成 | 经信局 |
| 13 |  | 规范推广PPP模式，吸引更多社会资本参与基础设施和公用事业建设。 | 新增经济开发区基础设施建设PPP项目和教育提升工程PPP项目，经济开发区基础设施建设PPP项目总投资为114967万元，已完成项目签约工作；教育提升工程PPP项目总投资为50539万元，已完成项目招投标工作。 |  | 完成 | 财政局 发改局 |
| 14 |  | 深化“放管服”改革，提升“互联网+政务服务”，持续推进乡（镇）便民服务中心标准化建设，大力推行工商登记全程电子化，加快政务信息系统整合共享，力争网上办理事项开通率80%以上。 | 1.精简行政审批事项，建立权责清单动态调整机制，及时承接、取消、下放行政审批和公共服务事项。行政权力事项取消67项、承接31项、调整123项，目前保留权责清单事项4610项、公共服务194项、行政许可196项。 2.推进“互联网+政务服务”，建立了省市县乡四级无缝对接的网上办事大厅，充分应用信息化手段，推进审批事项网上报件。持续推进乡（镇）便民服务中心标准化建设，全县18个乡（镇）均已建立。梳理公布县直部门“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单763项，并形成清单实行动态调整。 |  | 完成 | 编 办 行政服务中心 市场监督管理局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 15 | 把工业推向升级 | 改造提升传统产业，以机械铸造、建材水泥等行业为重点，实施新一轮技术改造，推行“机器换人”“技术换工”等智能制造技术应用，实施重点技改项目60个以上。 | 1.全年技改项目备案29项，总投资11.17亿元。华阳光电、浩特纺织、金门油压、恒丰工贸、陈永旺新型建材、南湖针织等企业的6项技改项目被列为第一批、第三批省重点技改项目，总投资6.15亿元。2.列入市级重点技改项目42项，总投资26.2亿元。 |  | 部分完成 | 经信局 |
| 16 |  | 培育发展重点产业，加快机械铸造产业集聚区建设，平整土地2000亩以上，力促建中数字无人机产业化、成裕机械精密铸造配件等项目落地，做精先进装备制造产业；引导轻纺新型面料企业加快技术装备更新、智能化改造和新产品开发，推进智能体育用品生产基地、宇隆超纤纺织、卓立达箱包服饰等项目建设，做大纺织鞋服产业；重点利用新技术新业态推动资源开发由粗放型向“专精尖特”转变，推进科华石墨电池负极材料、稀土资源抢救性回收、大圣日用陶瓷生产等项目建设，加快中国华电武陵风电场、宏田科技醇烃复合燃料等项目落地动工，做强新材料新能源产业。 | 无人机项目完成土地摘牌、PPP相关事宜谈判、机库基础和跑道等工程建设，进行主楼、机库建设；宇隆超纤已基本完成2条干法、2条无纺布、1条湿法、3条后整理、1条烫平、2条抽出生产线的安装、罐区制作安装、锅炉、锅炉房及冷却池建设,已建厂房13座；正在进行管道、排水沟等附属设施施工及收尾工作；卓立达已完成环评、地勘、用地批准书、工程规划许可证及施工许可证办理；完成厂区围墙、门房主体、2#厂房3层主体，进行2#厂房第4层施工；智能体育用品生产基地目前已完成征地，正在进行用地报批；科华石墨电池负极材料完成土地招拍挂竞购及旧厂房内部钢架结构改造，目前正在进行煅烧车间建设，已基本完成车间钢结构架设；大圣日用陶瓷生产项目正在进行护坡等工程建设，项目用地已摘牌，正在办理相关手续。施工企业已进场，正在进行厂房、宿舍主体工程的基础施工；华电武陵风电场正在进行林地报批。 |  | 部分完成 | 经信局 经济开发区 |
| 17 |  | 建立县科技创新服务平台，完善县校合作“四个一”机制和人才引育激励机制，重点围绕石墨（烯）、先进装备制造、洁能环保等产业，继续推动一批院士工作站、企业研发中心、众创空间落地转化。 | 1.科技创新服务平台建设方面，完成涵盖政策信息、创新资源、招商引资、产学研合作、专家智库、项目落地等一系列为科技创新、成果转化提供一站式服务的大田县创新服务平台设计。目前平台软件部分已基本完成设计编制；展示场所改造方面完成初步验收，待进一步修缮完成后即可投入使用。2.创新平台建设方面，卫斯特环保获认定省级新型研发机构，积极推进力天环保申报福建省新型研发机构已通过市科技局初审待省科技厅进一步评审认定。 |  | 完成 | 科技局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 17 | 把工业推向升级 | 建立县科技创新服务平台，完善县校合作“四个一”机制和人才引育激励机制，重点围绕石墨（烯）、先进装备制造、洁能环保等产业，继续推动一批院士工作站、企业研发中心、众创空间落地转化。 | 进一步对接集美大学、农林大学，推动莱德旺牧业、大方广茶业与农林大学合作分别成立兔业养殖研究中心、茶叶研究中心，鑫鹭峰实业与集美大学合作成立机械铸造研究中心，集美大学正利用学院平台对我县机械铸造行业进行技术评定。3.众创空间建设方面，以中国大田高山茶创业联盟和大田乌山头休闲生态农业联合创业基地国家级星创天地为示范，积极引导竞源生物、山瓜瓜建立众创基地申报省级星创天地，引进海姆公司入驻我县建立VR/AR孵化基地，开展“VR/AR人才+企业”双孵化，目前已与县职中草签合作协议。引进凯立达众创空间孵化器项目，开展创新企业团队孵化，目前正在开展入驻场所改造。 |  | 完成 | 科技局 |
| 18 | 以项目蓄积后劲 | 持续推进“五个一批”项目建设和“五比五晒”项目竞赛活动，加强重大项目策划、储备和实施，安排县级重点项目205个，年度计划投资100亿元以上，83个项目开工建设，66个项目建成或部分建成；精准对接中央和省预算内投资、“补短板”投资工程包，做深做细前期工作，力争更多项目进入国家和省市计划盘子。 | 1.加大“五个一批”项目储备。全县新增“五个一批”（产业项目6000万元以上，非产业项目1亿元以上）入库项目205个，总投资328亿元。其中谋划项目122个、签约项目37个、开工项目27个、投产项目19个、增资项目5个。2.加快推进县级重点项目建设。县重点项目累计完成投资94.78亿元，占年度计划的91.2%；开工项目89个，开工转化率90.82%；竣工项目67个，竣工率91.78%。 |  | 基本完成 | 发改局 |
| 19 |  | 健全完善项目“四个一”工作机制，推行“一线工作法”，开展“重中之重”项目攻坚行动，集中力量落实用地、用林、征迁等服务保障，每月集中开竣工一批项目。 | 10个重中之重项目，全年累计完成投资11.03亿元，各项目按序时推进。集中组织开展重点项目开竣工活动4场次，开工项目89个，竣工项目67个。 |  | 完成 | 发改局 国土资源局 林业局 住建局 环保局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 20 | 以项目蓄积后劲 | 制定更加精准的招商扶持政策，完善重大招商引资项目会商评审、跟踪服务等工作机制，实施“田商回归”工程，加强央企、省企、民企、外企和福厦泉企业对接，力争引进亿元以上项目25个以上。 | 1正在《制定大田县招商引资工作奖励暂行规定（试行）》。2.对重大项目会商评审完成，其中，总投资4亿元福建星源重型机械制造加工生产项目落户京口工业园区。总投资1.35亿元田小茗茶饮料产业化项目落户吴山。3.全县共对接洽谈项目176个。其中，对接项目78个，总投资136.7元（亿元以上项目29个，总投资109.36亿元）；签约项目36个，总投资41.68亿元（亿元以上项目11个，总投资24.5亿元）；落地项目62个，总投资51.87亿元（亿元以上项目6个，总投资19.35亿元）。 |  | 部分完成 | 招商办 发改局 商务局 |
| 三、致力产城融合，推动新型城镇化建设 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 持续提升城市品质 | 实施城市规划提升行动，坚持“城为民建”理念，完成城市总体规划修编，开展城区北部控制性详细规划及城市设计，完善交通、市政、景观风貌等专项规划。实施城市开发提升行动，围绕“四大板块”开发，有序推进“四区一路”旧城改造，启动新汽车站周边、原麻纺厂三期等前期工作，抓紧原均溪水泥厂、均溪后坂洋等地块开发，加快碧桂园·天玺、原麻纺厂二期、下洋商住小区等项目建设。 | 完成县城总规划修编（讨论稿），待总规方案确认完成后以总规方案为基础开展城区北部控制性详规及交通、市政等专项规划的编制；完成东坑垅片区、原燃料公司地块、大田县原汽车站片区等项目拍卖前规划条件的设置工作；原大田县麻纺厂地块（二期）工程规划许可证已完成，正在动工建设；下洋商住小区项目方案正在进行设计中；碧桂园·天玺主体建筑正在建设中；原麻纺厂三期、原均溪水泥厂、均溪后坂洋等地块开发正在开展前期工作。 |  | 部分完成 | 住建局 国土资源局 |
| 22 |  | 实施城市景观提升行动，规划建设城市中心公园，建成河滨健身栈道三期工程、赤岩广场、福田市民休闲广场。 | 河滨健身栈道三期工程完成围堰工程，孔桩开始施工，约完成总工程量10%；赤岩广场完成亲水平台、栏杆、台阶、壁雕，完成广场铺装、花池、树池、水沟、混凝土垫层、石子垫层、基层土方整理、水电安装等工程量；福田市民休闲广场地砖铺贴已完成80%，园林景观已逐步进场施工。 |  | 部分完成 | 住建局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 23 | 持续提升城市品质 | 实施城市治理提升行动，进一步深化“街长制”，稳步推进城市管理执法体制改革，巩固省级文明县城创建成果。 | 1.制定了《大田县深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》。2.加强县城精细化管理，进一步提升“街长制”，提升城市管理水平。3.充分发挥 “微城管” 街长制易信群的作用，对责任路段内的占道经营、店外店、乱搭建、乱张贴广告、乱停放车辆、乱倾倒垃圾、渣土运输沿途撒漏、不遵守交通法规及其他不文明行为进行拍照曝光，由职能部门清理整治，共上传城市管理方面的文字信息3289条、图片6489张，所反映的问题全部及时解决落实。 |  | 完成 | 城管局 文明办 |
| 24 | 大力发展第三产业 | 提升生态旅游产业，完善旅游公共服务体系，策划推介精品线路，重点实施百公里骑行道、石牌美食城、龙创休闲旅游等项目建设，推动旅游与农业、文化、体育、康养等深度融合，力促大仙峰·茶美人景区创评国家4A级旅游景区，着力打响“仙峰古堡·茶香大田”旅游品牌。 | 1.完成高山百公里骑行道建设项目总体规划，完成示范段65公里导览、安全、文化等标识系统工程建设。2.石牌美食城完成投资1.2亿元，主要完成地下室建筑面积1.4万平方米，1#—6#楼商业用房主体结构建设，建筑面积共13000平方米，外墙装修已完成并落架，现正在招商中；7#、8#号楼商品房已完成封顶，累计完成建筑面积19000平方米，现已开始预售。3.龙创休闲旅游项目开展墓地迁移工作，进行新游客服务中心规划建设。4.大仙峰茶美人景区建成空中漫步道项目，完成茶美人景区停车场、游客服务中心、新增游步道、茶文化景观小品、茶美人自然教育中心等设施建设，完成国家4A级景区初评，开展进一步整改提升和迎接复评工作。5.举办“悠然三明四季行—大田高山茶海跑”、首届“药膳”“茶膳”邀请赛、章公祖师诞辰日、2018年晒猪节等系列活动，在清华大学开展项目推介会，大力推广“仙峰古堡·茶香大田”旅游品牌。 |  | 基本完成 | 旅游局 农业局 文广局 民政局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 25 | 大力发展第三产业 | 改造商贸物流产业，合理布局商贸网点、专业市场和社区便利店，积极培育本土“老字号”和连锁经营企业，加快发展智慧物流、冷链物流，推进牲畜定点屠宰场及冷链一体化、福塘农产品综合市场等项目建设；深化国家级电子商务进农村综合示范县创建，加大企业电商化改造力度，培育壮大一批本地电子商务企业。 | 1．目前我县注册电商企业208家，全年新引进大音文化、丰硕电商等6家电商企业入驻双创园。2．规划碧桂园小区1500平方米的生鲜超市；牲畜定点屠宰场及冷链一体化项目正在进行厂房、办公楼主体建设和附属工程建设；福塘农产品综合市场完成规划验收。 |  | 基本完成 | 商务局 经信局 |
| 26 |  | 深耕文化体育产业，实施居敬孝文化产业园、果壳文化创意等项目建设，推动戏曲、传媒、工艺美术等传统文化创新发展；引导社会资本发展体育服务业，支持赛事全产业链运营，动工建设浩沙体育文化产业园。 | 闽中戏曲文化园开园运营，已有32家文化企业入驻，充分运用闽中戏曲文化园开展“百姓周末大舞台”活动，每周末组织城区各社区、各学校、各培训机构或文艺爱好者轮流进行节目表演并组织开展一系列文艺赛事和培训，已成功举办少儿讲故事大王比赛、非遗手工技艺大赛、非遗手工技艺展演、村级文化协管员培训等活动43场 。 |  | 完成 | 文广局 |
| 27 |  | 培育健康养老产业，发展智慧养老、医养结合和“候鸟式”养老服务，重点推进泽惠居家养老服务中心改造、医养服务中心二期、居家养老服务照料中心等项目建设，着力打响“山区养老”服务品牌，积极构建“低端有保障、中端有市场、高端有选择”的多层次养老服务格局。 | 1.机构养老。提高闽中康养服务中心的服务水平。目前，入住老年人185人。乡镇敬老院床位使用率全部达到56.7%，通过第三方评估。精心运营医养服务中心，实现养老与医疗护理实现无缝对接，目前已收住72人次，已全部开放11、12层托养区，现有38位老人入住。2.居家养老。制定了《政府购买居家养老服务监督管理暂行办法》，进一步规范居家养老服务工作。县居家养老服务中心8月底已完成搬迁。投入240万元新建建设镇建乐村等10个农村幸福院、1个农村社区老年人日间照料中心。 |  | 完成 | 民政局 卫计局 总医院 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 28 | 大力发展第三产业 | 鼓励发展教育培训、家政服务、金融保险、中介服务等新兴业态，新增限上商贸企业20家以上。 | 有11家企业或个体户正向国家统计局申报限上商贸企业，其中有协诚矿业公司1家企业和富士达酒楼、汪洋水暖建材等10家个体户申报。建设镇正引导吉客隆超市、蓝月亮商贸等2家企业申报入统；上京镇正引导森晖贸易、华友贸易、凯鑫鼎工贸等3家企业申报入统；文江镇正引导名门酒店、金六福珠宝等2家企业（个体）申报入统。 |  | 部分完成 | 商务局 教育局 民政局 人 行 |
| 29 | 完善城乡基础设施 | 交通方面，加快推进兴泉铁路（大田段）、莆炎高速（大田段）、莆炎高速至泉南高速大田联络线、国道“纵五”（大田段）二期等项目建设，抓好国道“横六”（大田段）、国道356线上京集镇过境公路等项目前期工作。 | 兴泉铁路（大田段）主线用地征迁完成92.3%，临时用地完成92.8%，房屋征迁完成48.3%，工程建设完成42%，其中隧道完成44.5%，桥梁完成42.1%，路基完成39.5%；莆炎高速（大田段）完成红线内土地丈量3125.7亩，发放补偿7100万元，迁移坟墓870穴，基本完成丈量和补偿费发放任务；完成房屋丈量22818.2平方米（不含广平互通区），拆迁11841.39平方米,发放补偿2100万元，占任务的51.89%；办理采伐证129本，采伐林木1720亩，占任务1812亩的94.9%；已完成4个施工用电项目立杆及50.5公里的架线施工，铺设电缆4.04公里；完成9处电力杆线迁改工程和8个综合杆路施工及电信、移动的割接、架设施工。土地报批工作完成阶段性的失地保险材料的上报工作。国道“纵五”（大田段）二期基本完成红线内各类土地征收和坟墓迁移,房屋征迁完成率为94.08%；已动工的6个隧道累计开挖6054米，完成路基挖方441.6万立方米，填方354.1万立方米，路基清表35.067公里；盲沟/渗沟6398.4米；涵洞1774.51米；桥梁桩基完成323根，桥梁成桥米数402米，边坡防护等砌筑18204.8立方米,草种喷播完成122684.7平方米。国道“横六”（大田段）工可报批材料准备中；国道356线上京集镇过境公路正在开展前期工作。 |  | 部分完成 | 铁 办 交通运输局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 30 | 完善城乡基础设施 | 城市公用设施方面，创新城市建设投融资机制，统筹推进香山北路、栋山支路、福兴路、白岩山北路、站前路等市政道路建设，大力推进“厕所革命”三年建设计划，完善城区地表水厂二期、供水及污水管网、管道天然气、充电桩等市政设施。 | 香山北路：一标段：桥梁工程下部结构已全部完成，预制小箱梁完成76片，完成清洋桥、井坵桥架设，完成桥梁工程量的75%；路基工程完成填方30万方，完成填筑总量的100%，完成路基稳定层铺设15%，道路整体完成约85%；土石方开挖完成47万方，完成开挖工程量的100%； 二标段：隧道洞内机电安装完成100%，防火涂料完成95%，隧道工程完成98%；路基工程完成土方填筑12万方，完成填筑总量的100%；整体完成总工程量的90%。栋山支路：完成EPC招投标，项目立项手续，监理招投标、环评等等前期工作，现在正在林业报批手续，进行土方开挖施工。福兴路：完成EPC招投标，项目立项手续，监理招投标等前期、环评、土地报批等工作。白岩山北路、站前路：正在进行第五次可行性研究报告修改编制工作。城区水厂二期扩建工程：已完成项目招标代理机构的确定及招标文件的编制。供水管网：石牌镇、均溪镇福塘村的管网改造并网工程已于7月13日完成工程终验，实现并网供水。污水管网建设：开展城区污水主管网CCTV检测，已完成15公里；完成城区巷道管网改造的设计、预算，正在进行招投标前期工作。管道燃气建设：完成燃气市政管网敷设26.139公里，其中，铺设市政中压14.565公里，庭院管网11.574公里，敷设市政管网 27.875公里。庭院管网：完成庭院管网敷设10.748公里，累计庭院管敷设25.807公里；建设LNG撬装站、LPG撬装站、LNG点供站、LNG加气站各一座。 |  | 基本完成 | 住建局 水利局 城投公司 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 四、致力绿色发展，推动生态文明全域提升 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 完善城乡基础设施 | 水利工程方面，动工建设下岩水库、雪山水库，持续推进闽江上游尤溪流域防洪工程、万里安全生态水系等项目建设。 | 下岩水库：正在开展勘查设计前期工作。防洪工程：新建防洪堤长度1.65公里，完成投资2000万元。安全生态水系建设项目：1.广平镇铭溪流域安全生态水系项目，综合治理河道11.42公里，总投资1370.89万元。2.建设镇建设溪安全生态水系，进行综合治理河道7.2公里，完成投资650万元。3.均溪河安全生态水系建设项目（二期），完成投资150万元。 |  | 部分完成 | 水利局 |
| 32 | 健全生态文明体制机制 | 深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续深化生态文明建设“145”工作模式。全力支持环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，健全环境风险隐患排查整治长效机制，完善县乡村三级网格化环境监管体系。强化排污者责任，推进排污许可“一证式”管理，实行环境污染责任保险、生态环境损害赔偿制度，完善环境保护守信激励与失信惩戒机制，加强环境执法与刑事司法联动工作。 | 1.开展专项执法大检查。开展各类专项检查行动，通过“环境执法大练兵”、“清水蓝天”和“双随机”等专项检查，查办行政处罚案件43件，处罚金额223.12万元；查办四个配套办法案件共18起，其中查封扣押13件，移送行政拘留5件。2.开展风险隐患大排查。组织开展城区饮用水突发环境事件应急演练。完成突发环境事件应急预案50家，其中重大风险源企业1家，较大风险源企业6个。3.开展绿色信用评价。组织全县51家企业参与县级企业环境信用评价工作。4.强化排污许可证办理审核。严格按程序对符合条件的企业在规定时限内发放排污许可证，共发放69本排污许可证。5.推进环境污染责任保险。将危险废物经营企业大田县红狮环保科技有限公司、福建大联新型材料发展有限公司等6家企业列入年度应当投保环境污染责任保险企业清单，并鼓励涉尾矿库企业自愿投保，今年已有8家企业投保。6.主动配合环保垂直管理改革。认真开展档案整理及人员建制情况报送，积极主动与市垂改办沟通联系，稳步推进垂直管理改革，目前已完成财务核算预算申报、人员摸底调查、人员划转档案填报工作。 |  | 完成 | 环保局 生态综合执法局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 33 | 健全生态文明体制机制 | 推广政府购买服务、环境污染第三方治理、碳排放交易等模式，探索利用市场手段推进环境保护工作。 | 安然水务、鹭峰矿业（停产暂缓）、红狮水泥、新岩水泥、鑫城水泥、 闽发纸业和永安煤业上京分公司（仙亭矿点）等七家企业污染源自动监控设施已委托第三方社会运营，其监控运营服务期三年（2018——2020年）。 |  | 完成 | 环保局 |
| 34 | 着力解决突出环境问题 | 统筹山水林田湖草系统治理，全面落实中央和省环保督察反馈问题整改责任，持续推进生态环境综合治理五大攻坚行动和八个专项整治。 | 1.统筹山水林田湖草项目。已完成前期地形图测量、现场地质地貌调查、相关资料收集和控制性规划设计（包含土地利用现状相交分析、治理矿点分布规划）等工作，完成初步设计方案，并提交至市级领导小组办公室组织专家审查。2.持续抓好中央环保督察问题整改。强化每月调度，推进各类问题按整改方案有序整改，中央督察组交办的属实的36.5件信访件涉及的环境问题已全部完成整改。对环保督察反馈意见中涉及到大田的10个环境问题中，4个问题已完成整改和销号预验收工作，6个问题整改进展达到序时进度。3.持续推进省环保督察问题整改。省委省政府环保督察反馈意见中的库区网箱清理、落后产能淘汰、养殖污染整治、工业园区污水集中处理等4个问题已完成整改，其余10个问题的整改期限在“十三五”末完成整改或长期坚持，结合各环保专项行动，各项整改工作正有序推进。 |  | 部分完成 | 环保局 国土资源局 水利局 林业局 农业局 住建局 经信局 畜牧水产中心 生态综合执法局 |
| 35 |  | 全面提升延伸河长制，在闽湖及各中小水库设立湖长（库长），实施文江河流域综合整治、闽湖水生态修复及污染物整治等项目，下大力气推进坑口水库饮用水源保护区综合治理及搬迁安置工作。 | 1.制定下发了实行水库长制的实施方案，在街面水库、六角宫水库和坑口水库以及小（二）型水库等35座水库设立水库长，实现了全县水库长制覆盖。目前，水库长公示牌招标工作已完成。2.文江河流域水生态保护治理工程，计划投资8100万元，目前已落实项目建设地点，并拟定初步建设方案，正在进行对工程所在河段进一步调查和资料收集等前期 |  | 完成 | 水利局 环保局 河长办 坑口饮用 水源地 保护指挥部 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 35 | 着力解决突出环境问题 | 全面提升延伸河长制，在闽湖及各中小水库设立湖长（库长），实施文江河流域综合整治、闽湖水生态修复及污染物整治等项目，下大力气推进坑口水库饮用水源保护区综合治理及搬迁安置工作。 | 工作。3.加强与第三方治理公司技术对接，已和厦门大学联系对接拟对闽湖水生态系统进行全方位调查，完成《街面水库生态环境保护实施方案》前期基础资料收集工作。4.大田县闽湖湖美库区水生态修复工程，一期工程已完工投入使用，二期工程正在进行招投标。5.大田县水源地综合整治及修复工程列入第一批闽江流域山水林田湖草生态保护试点项目。已完成一级保护区的耕地测量并汇总公示及石牌老厝村“铁籽坂”安置地的围墙建设及划拨手续；安置小区的设计施工总承包(EPC模式)招标工作已完成，并启动安置小区的勘察工作，目前地勘完成第二钻探孔工作。搬迁协议已签订45%。 |  | 完成 | 水利局 环保局 河长办 坑口饮用 水源地 保护指挥部 |
| 36 |  | 实施京口工业园区企业集中供热工程，推进建材、纺织等行业企业节能降耗、清洁生产，确保城市空气质量优良率保持全市前列。 | 1.京口工业园区企业集中供热工程：建设2台50吨/小时蒸汽锅炉，2台75吨/小时蒸汽锅炉及管网铺设。目前已完成图审、临时施工变、施工用水等工作；完成工程规划许可证及施工许可证办理；完成主厂房、干煤棚孔桩基础，完成干煤棚、烟囱基础底板浇筑,主厂房独立基础完成静载试验，正在进行钢煤棚钢屋架架设及烟囱施工。2.认真开展强制性清洁生产审核工作，引导企业进一步提高节能降耗减污，督促红狮水泥、富友石墨、旭日纺织和金达矿业开展强制性清洁生产审核工作。红狮水泥、富友石墨、旭日纺织 3家企业正在进行评估工作(金达按省、市要求于2019年完成)。 |  | 基本完成 | 经济开发区 经信局 环保局 |
| 37 |  | 加强土壤修复和水土流失治理，推进鸭蛋山非正规垃圾填埋场资源化治理、周田溪省级重点县水土流失治理、文江和太华国家水土保持重点建设工程等项目，建成“天地一体化”水土保持监测指挥中心，全年综合治理水土流失5万亩以上。 | 1.积极推进非正规垃圾填埋场资源化治理，垃圾填埋场存量的陈腐垃圾体量为84.5万m³日处理量1000m³，现已处理约31.3万m³，完成总进度37%。2.全县实施水土流失综合治理5.44万亩，完成投资3558万元。实施周田溪省级重点县、文江和太华国家水土保持重点建设工程等项目，现已建设生态护岸5.51公里，完成项目投资1355万元。 |  | 完成 | 国土资源局 住建局 水利局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 38 | 加大生态系统保护力度 | 立足省级重点生态功能区定位，坚持“多规合一”，有序推进空间规划编制，严守生态保护、永久基本农田、城镇开发边界“三条红线”。 | 1.积极开展生态保护红线划定核准工作，经过两轮核定调整，初步划定生态保护红线419.2平方公里，占全县国土面积的18.3%。2.已聘请福建省城乡规划设计研究院对我县空间规划进行编制，目前已收集完成空间规划基础资料。3.划定永久基本农田面积23.8万亩，并建立永久基本农田数据库。 |  | 完成 | 发改局 环保局 国土资源局 住建局 |
| 39 |  | 积极开展国土绿化，全面停止天然林商业性采伐，对城区和乡（镇）所在地周边、公路、河流两侧及生态脆弱区实行禁伐，全年完成造林绿化和森林经营21万亩以上。 | 1.已制定和下发相关文件，全面停止天然林商业性采伐，对城区和乡镇所在地周边、公路、河流两侧及生态脆弱区实行禁伐。2.已完成提升国土绿化和森林质量22.2606万亩。（1）完成植树造林2.1933万亩。其中“两带一区” 0.2264万亩，其它造林更新1.9669万亩。（2）完成森林抚育13.5484万亩，其中省级森林抚育5.169万亩（含中央林业改革发展资金森林抚育0.6885万亩）。（3）完成封山育林6.5189万亩，其中省级封山育林3.9519万亩。 |  | 完成 | 林业局 国土资源局 |
| 40 |  | 守住工农业生产环保底线，建立环境准入负面清单，落实项目建设“四个一律”和“三同时”制度，实行最严格的水资源保护、土地用途管制和产业退出制度，从源头上筑牢环境保护屏障。 | 建设项目“三同时”制度：严格水土保持方案的申报和审批，加强监督执法检查，落实“三同时”制度和目标责任考评。开展跟踪检查25次，提出整改意见24条，查处水保违法案件2件，征收水土保持补偿费144.97万元。最严格水资源保护：1.强化用水总量控制，推进水资源合理开发利用，2018年用水总量控制在2.20亿立方米；2.积极开展水资源配置工作，重点完善用水企业水平衡测试工作，推动水资源可持续利用发展；3.对全县36个入河排污口进行严格审批，严控水功能区限制纳污能力。土地用途管制：已完成土地利用总体规划调整。 |  | 完成 | 环保局 水利局 国土资源局 经信局 农业局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 五、致力民生优先，推动发展成果全民共享 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 提高社会保障水平 | 集中财力办好事关群众切身利益的实事，让群众分享更多实惠。 | 2018年新增债券资金拟安排：棚户区改造19100万元，土地储备项目13800万元，教育5285万元，交通建设4800万元，园区建设2800万元，水利2000万元，医疗1133万元，其他782万元。财政将加大资金力度，致力于群众切身利益项目。 |  | 完成 | 财政局 |
| 42 |  | 全面落实创业就业政策，解决好城镇困难群众、农民工等重点人群就业，新增城镇就业1700人以上、农村劳动力转移就业3200人以上。 | 新增城镇就业1953人、农村劳动力转移就业3232人。 |  | 完成 | 人社局 |
| 43 |  | 落实全民参保计划，提高城乡低保、特困人员供养标准，加强医疗救助、临时救助，将符合条件的各类群体纳入社会保障制度覆盖范围。 | 1.全县城乡居民保应参保18.10万人，已参保17.98万人，参保率99.28%，今年新增参保6100人。2.城乡低保。今年我县农村低保标准从每人每年2650元提高至6144元，全县有5105人享受低保待遇，年发放保障金2509万元，有929人享受城乡特困供养待遇，年发放保障金1123万元。集中供养标准为800元人/月，分散供养标准为666元人/月，分散供养护理补贴标准为全自理每月150元，半护理每月350元，全护理每月1000元；集中供养护理补贴标准为全自理每月180元，半护理每月420元，全护理每月1200元。3.临时救助。共安排309万元用于困难群众的临时救助工作，目前有1015户困难群众受到救助，其中重大疾病592户,救助金额168.8万元;因教育263户，救助金额86.9万元；因意外35户，救助金额14.4万元；其它困难125户，救助金额25.7万元。 |  | 完成 | 人社局 民政局 医管中心 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 44 | 提高社会保障水平 | 加大棚户区改造力度，新开工建设保障性安居工程194套。 | 2018年三明市政府下达给我县棚户区改造目标任务194套，棚户区住房改造基本建成90套。我县今年实际安排棚户区住房改造建设任务194套，建设面积1.67万平方米，总投资1.45亿元，年度投资1.16亿元。开工套数194套，开工率100%，完成投资1.22亿元，完成投资率105.17%，基本建成套数144套，基本建成率74.22%。 |  | 基本完成 | 住建局 |
| 45 |  | 加强农村留守儿童、空巢老人、妇女、残疾人关爱服务，做好关心下一代工作，重视发展社会福利、红十字会、慈善、老龄事业。 | 1.自今年1月起80-89周岁每人每月从30元提高到50元、90-99周岁每人每月从50元提高到100元，落实低保对象、计生特殊困难家庭完全失能老年人的护理补贴。今年发放计生特殊家庭完全失能老年人的护理补贴12人12.58万元。2.自2018年1月起，困难残疾人生活补贴标准从每人每月50元提高到70元。一级重度残疾人护理补贴标准从每人每月100元提高到110元。二级重度残疾人护理补贴标准从每人每月50元提高到60元。困难残疾人生活补贴4221人，352.02万元；重度残疾人护理补贴5560人，458.07万元。3.深化农村留守儿童“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动，“6.1”期间，开展“守望成长”农村留守儿童关爱保护主题活动，赴屏山、广平、太华、吴山等地看望慰问留守（困境）儿童。 |  | 完成 | 教育局 民政局 卫计局 妇 联 残 联 关工委 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 46 | 协调发展社会事业 | 实施教育强县战略，加快推进大田一中东部校区等15个项目前期工作，动工建设城东小学、新红星幼儿园等6个项目，完成福兴幼儿园、赤岩小学、职专实训大楼等14个项目，新增学位8500个；落实基础教育“总校制”办学体制改革，完善城乡教师交流、补充机制，建立以提高教育教学质量为导向的管理体系，促进教育均衡优质发展。 | 1.赤岩小学一期项目已完工，二期项目主体完工；福兴幼儿园、实幼京口开发区分园、温镇幼儿园、石牌幼儿园、吴山中小教师周转宿舍、福塘小学教学楼、太华中小综合楼、上京中学学生宿舍、华兴中学学生宿舍楼、职专实训楼等14个项目已完工,新增学位8500个；新红星幼儿园、太华第一中心园二期等5个项目正在施工。香山小学、城东小学、大田一中东部校区等建设项目正在开展前期工作。2.筹划建立实验小学总校制。3. 2018年计划招聘新教师370人，通过报名、全省统一笔试、资格复审、面试、体检、协审等程序，正式录用334人，通过自主选岗，已于8月底到学校报到上岗。 |  | 基本完成 | 教育局 |
| 47 | 协调发展社会事业 | 深化医疗卫生体制改革，完善县总医院运行管理制度，搭建智慧医疗服务平台，加强妇产科、儿科、中医药等重点学科建设，实施石牌卫生院改扩建、太华卫生院迁建等项目，新增床位220张，争创国家妇幼健康优质服务示范县；优化计生卫生服务，促进人口优质均衡发展与家庭和谐幸福。 | 1.完善总医院运行管理机制，在原有制度的基础上进行重新修订，增补问责制度等内容汇编成册。2.加强县总医院重点学科建设，通过引进人才、改善硬件条件、派驻人员支援等措施，加强近年来县域外转诊率排名靠前病种所在的薄弱临床专科建设。3.加强医疗安全风险管理，实行安全生产责任制。4.加强医疗质量管理，落实医疗管理核心制度。建立健全院、科二级医疗质量与安全管理责任体系，明确各自岗位管理职责，有效落实18项医疗核心制度。5.搭建智慧医疗服务平台，县总医院实施区域卫生信息化工程，目前已有医院信息管理系统（HIS系统）、医学检验信息管理系统、医院影像信息管理系统等基本信息管理平台。6.石牌卫生院已完成综合楼主体建设、砌体建设，目前正在室内装修；太华卫生院已完成边坡支护设计，将进行土石方工程预算及招投标及环保评估审批。7.做好计生优质服务，今年来提供免费优生检测3590人、产后访视4202人次、孕产妇管理7056人次。 |  | 完成 | 卫计局 总医院 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 48 | 协调发展社会事业 | 推进文体事业繁荣，广泛开展全民健身活动，做大做优“大体操”培训基地，继续办好全国、全省性体育赛事；重视文物和非遗保护，加强乡土文化传承人培养，加大大田土堡群、集美第二学村、红色文化遗址保护开发力度，推动文江“杂剧作场戏”、建设红粬古法制作分别申报国家级、省级非物质文化遗产名录，确保通过国家公共文化服务体系示范区复评验收。 | 1.积极开展篮球、羽毛球、乒乓球、气排球等各项比赛。2.对列入《三明市革命旧址保护利用总体规划》的13处红色文化遗址编制保护修缮方案，已报省文物局审核；全国重点文物保护单位--大田土堡群修缮工程正在进行。3.加强非遗保护传承：汤泉迎花灯、客家巫氏医药、建设红粬制作技艺、郭居敬“二十四孝”、大田汉剧成功列入市级非物质文化遗产代表性项目名录，建设红粬制作技艺（三明）、郭居敬“二十四孝”（三明）申报省级非物质文化遗产代表性项目，已通过评审，正在公示。 |  | 完成 | 文广局 |
| 49 | 完善社会治理体系 | 深入开展群众性精神文明创建活动，加强社会主义核心价值观宣传教育，积极倡导移风易俗，大力弘扬时代新风。 | 表彰2017年度我县精神文明建设各类先进372个，新申报参评国家级精神文明建设先进2个、省级34个、市级140个、县级245个。组织开展大田县道德模范、身边好人座谈会、“我们的节日”主题活动；常态化开展“讲文明树新风”系列公益广告宣传，组织各级文明单位（学校）志愿者开展“文明劝导”、“清洁家园”等志愿服务活动，弘扬时代新风尚，促进文明习惯养成。组织未成年人开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践、“童心向党”歌咏等系列活动。组织好移风易俗工作。 |  | 完成 | 文明办 教育局 |
| 50 |  | 推进“平安大田”建设，健全社会治安立体化防控、网格化管理体系，加强和完善社区矫正、安置帮教工作，依法防范和惩治各类违法犯罪。 | 1.深入推进“雪亮工程”建设，目前已完成规划新建视频监控200路的项目方案设计，其中70路(372万元)已进入招投标阶段。推进社区戒毒社区康复“8.31”工程，重点明确社区戒毒和社区康复工作的主管部门和具体职责，配备社区戒毒和社区康复专职工作人员5人。全县行政村、居共建立治保会 |  | 完成 | 公安局 司法局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 50 | 完善社会治理体系 | 推进“平安大田”建设，健全社会治安立体化防控、网格化管理体系，加强和完善社区矫正、安置帮教工作，依法防范和惩治各类违法犯罪。 | 275个，治安巡防队伍1602人。规范、完善对判处被剥夺政治权利罪犯监管工作机制。2.全县共接收社区服刑人员223人，解除矫正244人，在册263人，出具243份调查评估意见书；全县在册刑满释放人员398人，共衔接385人，衔接率96.73%，已安置375名，安置率94.22%；列入帮教对象368名，帮教率92.46%。 |  | 完成 | 公安局 司法局 |
| 51 |  | 健全完善社会矛盾预防和化解机制，切实解决群众合法合理诉求。 | 积极开展“大排查”“大化解”“大整治”工作，对排查出可化解信访积案分别成立化解工作小组，县级信访积案137件已化解54件，化解率39.41%，对进京非访信访人员行政拘留2人。 |  | 基本完成 | 信访局 |
| 52 |  | 完善和落实安全生产责任制，深化重点行业领域专项整治，坚决防范和遏制较大生产安全事故。 | 1.制定全县重点安全风险管控责任清单。对有可能引发重特大生产安全事故的企业、场所、部位再次重新全面摸排，制定了51家第三批重点风险防控责任清单，并按照“红、橙、黄、蓝”四色实行安全风险分级管控。2.深入开展重点行业领域专项整治。共检查生产经营单位和场所6321家次，排查发现各类安全隐患7657项，已整改7611项，到期隐患已全部整改。3.开展安全生产执法专项行动。全县共限期整改358家，停产停业整改5家（煤矿3家，工贸企业1家、非煤矿山1家），取缔关闭30家（煤矿13家、非煤矿山2家、烟花爆竹15家），罚款218.68万元，县政府网站曝光非法违法企业9家。4.安全生产控制指标得到较好落实。全县共发生各类生产安全事故10起，其中非亡人事故1起；死亡10人受伤7人，道路交通事故9起死亡9人受伤4人，建筑施工事故1起死亡1人受伤3人。事故起数与去年同期对比下降33.3％，死亡人数与去年同期对比下降16.7％，受伤人数与去年同期对比下降50％。实现事故总量、死亡人数、受伤人数“三个继续下降”，未发生较大以上生产安全事故。 |  | 完成 | 安监局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 53 | 完善社会治理体系 | 加强应急处置能力建设，提高防灾减灾救灾水平。 | 1.开展“5.12防灾减灾日”宣传周活动，发放地质灾害防治宣传手册、防震减灾宣传手册公众应急指南及防灾减灾等1000余份，接受群众现场咨询100余人次。积极开展防震减灾、反恐及防汛抗洪抢险救灾暨地质灾害应急救援演练活动，设置安装了主要河道、水库视频监控系统和乡（镇）防汛高清会议视频系统。2.做好防灾备灾物质储备工作。与几家大型超市就快速面、矿泉水、毛巾等物资签订应急供货协议，确保灾后24小时内救灾物资落实到位。为避灾点配备上下双人床架、棉被、草席、洗漱用品等物质。3.做好应急避难场所建设维护工作。已完成新增9处避难场所的地形图测绘，正在进行深化设计；对已建成的7处地震应急避难场所定期进行检查维护，对应急物资进行及时补充更新，确保应急避难场所在震时真正发挥作用。 |  | 完成 | 公安局 民政局 科技局 农业局 水利局 国土资源局 交通运输局 |
| 54 |  | 实施食品安全战略，强化食品药品安全监管，让人民群众吃得放心。 | 1.在食品生产企业、商超、批发企业、学校食堂推行食品安全“一品一码”追溯体系建设。在追溯系统中录入追溯信息30余万条，初步实现食品可追溯管理。2.开展冷冻食品及食品冷库、校园及周边食品安全、食品保健食品欺诈和虚假宣传、酒类产品质量安全等各类专项整治行动。检查经营主体650家，下发责令整改通知书37份。3.加强校园及周边食品安全监管。对25家校外托管机构实地检查，开展食品安全动态等级评定。春秋两季学校开学对93家学校（含幼儿园）食堂开展学校食品安全检查。加强学生食品安全知识宣传。4.开展肉品市场整治。在广平镇石马岬查验运输车辆40余辆，查扣未经检疫猪肉产品195.6公斤；五部门联合开展肉品市场整治专项行动，扣押未经检疫、涉嫌违法销售肉品 |  | 完成 | 市场监督 管理局 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 54 | 完善社会治理体系 | 实施食品安全战略，强化食品药品安全监管，让人民群众吃得放心。 | 125.8公斤。5.加强食品安全抽检工作。对馒头、油条经营户开展执法抽检，发现超量使用甜蜜素6起和含铝膨松剂1起。约谈生产经营馒头、油条经营户共58户。开展监督抽检食品350批次，全部合格。6.开展药品抽检工作。完成全年40个批次药品抽检任务。7.开展药械专项检查。完成对22家药品零售企业GSP跟踪检查、对8家药品零售企业开展飞行检查、对10家医疗机构开展年度双随机检查，共下达责令整改15家，警告4家，立案查处1家，移送案源1个。 |  | 完成 | 市场监督 管理局 |
| 六、加强政府建设，努力建设人民满意政府 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 突出为民执政 | 牢固树立以人民为中心的发展思想，带着深厚感情和强烈责任为群众办实事、解难题，全力打通联系服务群众“最后一公里”，切实解决好人民群众关心关注的脱贫攻坚、就业创业、子女教育、看病就医、健康养老等现实问题，让大田百姓过上更加美好幸福的生活。 | 1.完善随迁子女入学政策，规范进城务工随迁子女入学管理工作，简化优化随迁子女入学流程和证明材料要求，遵循公平、公开、公正、便捷、有效的原则，保障随迁子女平等享有受教育权利。2.定制就业扶贫政策。主要包括转移就业3179人、就地就业3170人、安置就业2393人、公益性岗位开发142个、技能培训1372人、扶持创业102人六个量身定制。 |  | 完成 | 农业局 人社局 教育局 卫计局 民政局 |
| 56 |  | 深化法治大田建设，深入实施“七五”普法，加强法律公共服务体系建设，完善法律顾问制度，健全政府重大决策合法性审查机制，彰显法治权威、带动全民守法；深入推进政务公开，主动接受人大监督、政协监督、社会监督和舆论监督，不断提高人大代表议案、建议和政协委员提案办理质量，持续增强人民群众的法治获得感。 | 1.制定《2018年普法责任清单》，明确我县58个部门需要宣传的主要法律法规及开展法治宣传活动的重要时间节点；开展主题为扫黑除恶、禁毒暑假学生“带法回家”活动，发放法治宣传材料3万余份，接受咨询80余次；组织全县公职人员参加法律测试，参与测试的共计7000多人次；制定下发《关于深入学习宣传《中华人民共和国宪法的通知》《关于开展扫黑除恶专项斗争法制宣传教育工作的通知》指导全县开展宪法主题宣传、扫黑除恶法治宣传活动，向全县各单位发放宪法修正案5000余份。组织 |  | 完成 | 司法局 政府办 行政服务中心 各乡（镇）、各部门 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 56 | 突出依法行政 | 深化法治大田建设，深入实施“七五”普法，加强法律公共服务体系建设，完善法律顾问制度，健全政府重大决策合法性审查机制，彰显法治权威、带动全民守法；深入推进政务公开，主动接受人大监督、政协监督、社会监督和舆论监督，不断提高人大代表议案、建议和政协委员提案办理质量，持续增强人民群众的法治获得感。 | 开展12·4全国宪法日宣传活动，发放法治宣传材料8000余份，挂历2000余份，法治奖品1500余份，解答法律问题50余人次。2.聘请4名律师担任县政府法律顾问，为政府依法行政提供法律保障；进一步推进一村（社区）一法律顾问工作，在全县范围内普遍建立村（社区）法律顾问微信工作群，县级工作群1个，乡（镇）工作群18个、村（社区）法律顾问微信工作群274个，实现村（社区）法律顾问微信工作群全覆盖，建立村（社区）法律顾问示范点37个，占村（社区）法律顾问总数比13.5%。加强法律援助力度，共解答法律咨询378人次，办理法律援助162件。3.办理县人大、政协建议提案共262件。其中县人大代表建议136件、县政协委员提案126件，县人大代表建议已办理134件，其余2件办理时限未到；县政协委员提案已全部办理完毕。 |  | 完成 | 司法局 政府办 行政服务中心 各乡（镇）、各部门 |
| 57 |  | 结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚决纠正和防范“四风”老问题、新表现，着力破解“门好进、脸好看、事难办”“推绕拖”等不作为、不担当的问题；切实加强和改进政府工作绩效管理，坚持马上就办、真抓实干，对作出的部署、决定的事项、安排的项目，立说立行、强力推进、一抓到底；强化正向激励，落实尽职免责、容错纠错机制，引导干部在“五比五晒”项目竞赛、重点领域改革、脱贫攻坚等一线担当作为、干事创业。 | 1.开展弘扬“马上就办、真抓实干”、深化干部队伍作风建设为主题的专项整治行动。先后11次对行政服务中心服务窗口、乡镇便民服务中心建设和12345便民服务平台投诉办理情况开展明查暗访，对上班、开会迟到早退、脱岗溜岗、制度不落实、履职不到位等“庸懒散拖”问题的3个乡镇、8个县直单位予以通报批评并督促整改；利用服务中心远程监督系统开展监督检查12次，发现问题8个，约谈责任单位7个。2.围绕县委、县政府重点工作，重要部署，开展形式多样的督查行动，推动工作落实。开展各类工作专项督查36批次，发出通报8期，对工作落实不到位、问题整改不力的相关责任单位予以全县通报批评，对2名干部工作落实不力予以效能问责。 |  | 完成 | 效能办 各乡（镇）、各部门 |
| 序号 | 重点工作 | 主要内容 | 进度情况 |  | 完成情况 | 责任单位 |
| 58 | 突出廉洁从政 | 坚定不移全面从严治党，认真落实中央八项规定及实施细则精神，严格规范党内政治生活，严格执行《准则》《条例》，深入推进反腐倡廉，持之以恒正风肃纪；加大审计监督力度，完善土地招拍挂、工程招投标、国有资产处置、扶贫资金监管等制度，健全权力运行监控体系，努力实现干部清正、政府清廉、政治清明。 | 1.认真贯彻落实中央、省、市各级纪委反腐倡廉建设工作会议精神，坚定不移加强党的纪律建设，坚定不移纠正“四风”,抓好党风廉政各项工作任务的落实。2.严格按照《福建省财政厅关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（闽财办〔2018〕9号 ）落实好扶贫资金监管工作。3.完成2017年度县本级财政预算执行情况及决算草案审计和林业局、发改局2017年度预算执行情况及决算草案审计；完成国家重大政策措施情况跟踪审计，重点审计调查2017年度养老事业发展政策措施落实情况及生态建设与环境保护政策落实和资金审计；完成谢洋乡党政领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况专项审计；完成2017年度扶贫政策和资金落实情况专项审计；基本完成吴山镇、济阳乡领导干部任中经济责任审计；完成政府投资建设项目工程竣工结算和工程预算（标前）审计273项，送审工程总造价6.22亿元，净审减工程造价7500.97万元，平均审减率12.06%。 |  | 完成 | 审计局 国土资源局 财政局 各乡（镇）、各部门 |

附件3

2018年大田县为民办实事项目完成情况

共20项，其中:完成10项，基本完成10项。

2018年大田县为民办实事项目完成情况表

| 序号 | 项目名称 | 主要任务 | 进展情况 | 完成情况 | 承办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进养老服务工程建设 | （1）建设农村幸福院。全县新建10个农村幸福院，为农村老年人提供就餐、文化娱乐、休息等照料服务，提升公益性互助养老服务水平。一季度完成项目申报，二季度完成项目选址及招投标，三季度完成主体建设，四季度完成装修及设备购置。（2）建设县医养结合中心二期。建设养老、康复、医疗、休闲为一体的医养结合中心，建筑面积7200平方米，设置250张床位。2018年一季度完成项目前期对接工作，二季度完成土地招拍挂、审批等工作，三季度完成设计、图审等工作，四季度完成地基基础建设。（3）迁建泽惠养老服务中心。建设养老服务中心1200平方米，建设呼叫中心、老年产品展示中心等。一季度完成设计、图审、预算等工作，二季度完成招投标、装修，三季度完成验收、购置、安装设施设备并投入使用。（4）为60周岁及以上老年痴呆患者开展安全监护行动。委托泽惠养老服务中心开展安全监护服务，由政府购买服务每人每月20元。一季度完成调查摸底，二季度完成设备购置，三季度开展安全监护，四季度做好回访工作。 | （1）建设农村幸福院。10个农村幸福院已完成建设。（2）建设县医养结合中心二期。因重新规划，该项目暂缓。（3）迁建泽惠养老服务中心。已完成建设并投入使用。（4）为60周岁及以上老年痴呆患者开展安全监护行动。已完成调查摸底并开展安全监护。 | 完成 | 民政局 |
| 序号 | 项目名称 | 主要任务 | 进展情况 | 完成情况 | 承办单位 |
| 2 | 治理“餐桌污染”，建设“食品放心工程” | 推进省级农产品质量安全县创建工作，落实“四个最严”要求，建立食品安全“一品一码”全过程追溯体系，强化专项整治、监督执法，加强食品监督抽检和风险监测，完成食品检验检测中心项目建设，健全监管网络，深化网格化监管，营造良好社会共治氛围，推动全县食品行业发展。一季度完成项目启动、任务分解、机制形成等工作；二季度“一品一码”全过程追溯体系全面铺开，创建工作初现成效，网格化监管取得实效；三季度抓好各项专项整治，创建成果初步显现；四季度完成检验检测工作，并迎接市级评议考核。 | （1）省级农产品质量安全县创建工作已基本完成，等待省级验收。（2）按序时进度完成治理“餐桌污染”食品安全评价性抽检任务。（3）开展“食品安全进校园”、“网剑行动”、严防严控“非洲猪瘟”等一系列食品安全监管专项整治行动。（4）在食品生产企业、商超、批发企业、学校食堂推行食品安全“一品一码”追溯体系建设。在追溯系统中录入追溯信息30余万条，初步实现食品可追溯管理。（5）食品检验检测中心已完成实验室装修改造及仪器设备安装调试、培训验收工作。 | 完成 | 食安办 市场监督管理局 农业局 食品安全委员会各成员单位 各乡（镇）政府 |
| 3 | 提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准 | 从2018年起，将困难残疾人生活补贴标准从每人每月50元提高到70元，一级重度残疾人护理补贴标准从每人每月100元提高到110元，二级重度残疾人护理补贴标准从每人每月50元提高到60元。 | 已将困难残疾人生活补贴标准提高到每人每月70元，一级重度残疾人护理补贴标准提高到每人每月110元，二级重度残疾人护理补贴标准提高到每人每月60元。 | 完成 | 民政局 |
| 序号 | 项目名称 | 主要任务 | 进展情况 | 完成情况 | 承办单位 |
| 4 | 殡仪馆升级改造 | 回购殡仪馆股权，新建综合服务大楼、守灵厅和悼念厅，并对殡仪馆操场、停车场进行改造、绿化和硬化。一季度完成守灵厅墙体建设；二季度完成综合楼、骨灰楼、悼念厅墙体建设，守灵厅室内装修；三季度完成综合楼、骨灰楼、悼念厅室内装修；四季度完成场地和附属工程建设。 | 已完成主体建设；室内装修已完工，二次装修、消防水池建设已完成；正在进行附属工程、场地建设及停车场绿化。 | 基本完成 | 民政局 |
| 5 | 实施助残工程 | （1）农村贫困残疾人家庭安居工程。实施农村贫困残疾人家庭危房改造30户。一季度完成调查摸底，二季度完成村级公示并上报，三季度完成第一批资金发放，四季度完成所有资金发放。（2）残疾人居家无障碍改造。为30户贫困残疾人居家无障碍改造。一季度完成调查摸底，二季度完成入户核查，三季度完成第一批资金发放，四季度完成所有资金发放。（3）贫困精神病患者医疗救助。为100名贫困精神病患者提供门诊服药补贴，平均每人救助标准约500元；为50名贫困精神病患者提供住院医疗救助，救助标准为2000元/人/次。 | （1）农村贫困残疾人家庭安居工程。已完成验收并将资金发放到位。（2）残疾人居家无障碍改造。已完成验收并将资金发放到位。（3）贫困精神病患者医疗救助。贫困精神病患者药品补助已发放完毕，已完成对贫困精神病患者的住院医疗救助。 | 完成 | 残 联 |
| 序号 | 项目名称 | 主要任务 | 进展情况 | 完成情况 | 承办单位 |
| 6 | 提升医疗卫生服务能力 | （1）县域医联体信息系统改造提升项目。以县总医院为主体，建立医联体综合管理系统，有效保障各医疗机构间业务协同的顺畅，进一步规范双向转诊工作流程，使病人在全县各医疗机构之间双向转诊时，病人的医疗健康信息可以通过网络跟着病人流转，实现“小病到社区,大病进医院,康复回社区”的目标。一季度完成设备采购计划和预算，二季度完成采购招投标，三季度采购相关设备，四季度完成设备验收工作。（2）县总医院配电房增容改造项目。建设800千伏安变压器2台和29面高低压开关柜、500瓦柴油发电机组2台、电力电缆、医院智慧后勤管理平台系统、能效管理平台系统等工程，并配套土建、配电房的房建。一季度完成前期设计、招投标工作，二季度完成施工，三季度进行验收送电工作。（3）上京恒康医院建设项目。引进社会资本，对原上京矿务局医院进行房屋、水电、消防、污水处理、绿化等改造，总建筑面积1万平方米。一季度完成门诊楼、病房楼室内装修、消防管道铺设；二季度完成工程扫尾、医疗设备、办公家具采购安装、医技人员培训；三季度投入使用。 | （1）县域医联体信息系统改造提升项目。已完成HIS系统、临床路径、物流管理、客户关系管理、办公OA管理、远程会诊管理、综合视讯管理等系统改造提升。（2）县总医院配电房增容改造项目。已完成建设并投入使用。（3）上京恒康医院建设项目。已完成建设并投入使用。 | 完成 | 卫计局 总医院 |
| 序号 | 项目名称 | 主要任务 | 进展情况 | 完成情况 | 承办单位 |
| 7 | 公办幼儿园建设 | 新建新红星、赤岩、石牌中心幼儿园等3所幼儿园，规划建筑面积1.91万平方米，计划增加学位1620个，重点解决城市拓展和城乡结合部学前教育资源问题。2018年一季度完成规划、立项等前期工作，二季度完成招投标，三季度进入基础施工，四季度进行主体建设。 | 新红星幼儿园已完成主体建设并进入装修阶段；赤岩幼儿园正在进行土石方施工，前期手续同步办理中；石牌幼儿园已完成建设并投入使用。 | 基本完成 | 教育局 |
| 8 | 全面改善义务教育薄弱学校基本 | 通过保基本、补短板，对全县义务教育学校进行条件配备（包含基础教育信息化），改善学校教学资源配置差的状况，义务教育均衡发展水平进一步提高。2018年计划改造、新建校舍8个（建筑面积5250平方米），运动场3个，购置图书16万册。一季度完成校舍建设规划、立项等前期工作；二季度完成校舍建设设计；三季度完成校舍建设招投标，进入基础施工，并完成所有运动场、围墙、护坡等附属项目；四季度完成校舍主体建设，并完成图书购置。 | 改造校舍项目已完成建设，新建校舍项目已完成主体建设；运动场、围墙、护坡等附属项目已完工；已完成图书购置。 | 完成 | 教育局 |
| 序号 | 项目名称 | 主要任务 | 进展情况 | 完成情况 | 承办单位 |
| 9 | 城区中小学建设 | （1）城东小学建设项目。新建城东小学，规划建筑面积1.86万平方米，开设48个教学班，建成后可容纳2400名学生。2018年一、二季度完成土地征迁等前期工作，三季度完成招投标及土地平整，四季度进行基础施工。完成时限2019年。（2）香山学村建设项目。新建香山幼儿园、香山小学、大田七中，总面积7.2万平方米，有效缓解城区中小学幼儿园入学问题。2018年一、二季度进行土地征迁，三季度完成土地征迁及前期手续办理工作，四季度开始土地平整。完成时限2020年。（3）大田一中东部校区建设项目。新建大田一中东部校区，总面积6万平方米，改善我县高中教育基础设施，提升办学条件。2018年一、二季度进行土地征迁，三季度完成土地征迁及前期手续办理工作，四季度开始土地平整。 | （1）城东小学建设项目。正在进行土石方施工，前期手续同步办理中。（2）香山学村建设项目。正在进行土地征迁工作。（3）大田一中东部校区建设项目。正在进行前期规划。 | 基本完成 | 教育局 |
| 序号 | 项目名称 | 主要任务 | 进展情况 | 完成情况 | 承办单位 |
| 10 | 完善公共体育服务工程 | （1）建设城市社区全民健身场地设施。新建多功能运动场1个、室内健身房1个、笼式足球场1个。（2）举办全民健身运动会。举办大田县全民健身运动会，开展包含篮球、气排球、乒乓球、羽毛球、太极拳、广场舞、自行车等全民健身运动项目，通过政府购买服务等方式做好赛事组织等工作。一季度完成健身场地、健身房、足球场选址，做好全民健身运动会前期筹划工作；二季度完成健身场地、健身房、足球场建设的招投标及场地平整工作，陆续开展全民健身运动会；三季度健身场地、健身房、足球场组织施工，继续开展全民健身运动会；四季度完成健身场地、健身房、足球场施工及器材配送，投入使用。 | （1）建设城市社区全民健身场地设施。多功能运动场、门球场及笼式足球场已完成器材安装并投入使用。（2）举办全民健身运动会。篮球、羽毛球、乒乓球、气排球及游泳等各项比赛均已圆满落幕。 | 完成 | 文广局 |
| 11 | 推进城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设 | 在全县88个行政村（社区）建设城乡居民养老保险村级便民信息化平台，打通“最后一公里”，实现“五级联网”，城乡居民业务申办“不出村”。上半年完成资金筹措，10月底前完成建设，年底前通过省市验收。 | 已完成城乡居民养老保险村级便民信息化平台建设。 | 完成 | 人社局 |
| 序号 | 项目名称 | 主要任务 | 进展情况 | 完成情况 | 承办单位 |
| 12 | 农网改造升级工程 | 建设35千伏屏山输变电工程，线路全长10.48公里，新增容量6.3兆伏安；改造10千伏线路91.411公里、0.4千伏线路74.6735公里，新增（或增容）55台配电变压器、新增容量11兆伏安，改造户表5126户。一季度完成新建项目设计、施工合同签订及续建项目施工，二季度开工建设，三季度部分工程竣工验收，四季度完成全部工程建设。 | 屏山35千伏输变电工程已完成场地平整，挡墙、围墙基础、护坡、站区排水和站内道路稳定层已完工，站内设备已全部安装完毕；改造10千伏线路88.765公里，0.4千伏线路73.553公里，投运台区53个，改造户表4977户。 | 基本完成 | 供电公司 屏山乡政府 |
| 13 | 推进农村公路基础设施建设 | （1）实施“四好农村路”工程。全县计划建设、改造农村公路50公里。一季度完成农村公路建设、改造10公里，二季度完成12公里，三季度完成13公里，四季度完成15公里。（2）桃源至东坂路扩宽改造工程。建设里程约2.48公里，按四级公路标准建设，路基宽6米、水泥路面宽6米、面层厚度20厘米，设计时速20公里/小时。一季度完成道路硬化，二季度完工。 | （1）实施“四好农村路”工程。已完成农村公路建设、改造58公里。（2）桃源至东坂路扩宽改造工程。已完工。 | 完成 | 交通运输局 桃源镇政府 |
| 序号 | 项目名称 | 主要任务 | 进展情况 | 完成情况 | 承办单位 |
| 14 | 城区河滨健身栈道三期及宝田路建设工程 | （1）建设均溪河东门桥至二铁厂桥河滨栈道，总长2.3公里，集健身栈道、景观、公厕、夜景等为一体的综合性市政基础设施。（2）建设宝田路（温镇村左岸凯天龙至珠宝桥）沥青道路1.28公里，其中行车道路面宽12米、人行道两边各3米，配套建设景观工程1.31公里、市政箱涵0.5公里及部分防洪堤。2018年一季度完成项目可研、立项、初步方案设计工作；二季度完成地质勘探、施工图设计、施工图审查、工程预算和工程招投标工作；三季度动工建设；四季度完成部分桩基工程及主体工程。 | 城区河滨健身栈道三期已完成基础围堰工作，正在进行挖孔桩施工，已完成孔桩开挖30%工程量；宝田路路基建设已完成，下一步将进行地下管线铺设等工作。 | 基本完成 | 住建局 城投公司 |
| 15 | 小流域综合治理项目 | 周田溪流域水质稳定在地表水环境Ⅱ类标准。拆除不符合升级改造条件的养猪场5家，拆除取缔塑料米加工厂1家，关停取缔小石材加工作坊3家；开展周田村、后华村、华坑村、上太村、许思坑村、上华村、郭村、和丰坪村、建成村等周田溪流域村庄环境整治，河道清淤清障；实施周田村、后华村、华坑村、上太村、许思坑村河道生态护岸建设，饮用水源地整治；实施大田县腾顺矿业公司银顶格矿区生态保护工程，修建截排水沟2600米，建设挡土墙，对污染地块，根据污染状况实施风险管控或土壤修复治理。2018年一季度完成周田溪流域散乱污企业及违法畜禽养殖场的调查摸底，开展取缔拆除动员工作；二季度完成周田溪流域散乱污企业及违法畜禽养殖场的取缔拆除工作；三季度完成项目建设方案初步设计；四季度开始征地。 | 2018年周田溪流域水质已符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质。已关闭拆除流域内不符合升级改造条件的养猪场，关停取缔非法塑料米加工厂及非法小石材加工厂；已完成上太村等小流域河道清淤清障工作；已完成周田溪流域水质提升方案编制。 | 基本完成 | 环保局 均溪镇政府 |
| 序号 | 项目名称 | 主要任务 | 进展情况 | 完成情况 | 承办单位 |
| 16 | 安全生态水系全流域综合治理项目 | 围绕河道水生态环境恢复治理，采取河水改善、河床改良、河滩恢复、河岸修复等措施，根据乡村防洪需要，结合美丽乡村建设，新建防洪堤、生态护岸、生态清淤工程，建设生态缓冲带和生态亲水项目，完成全县所有干支流综合治理总体规划（2018-2020），重点治理均溪河、文江河及九龙江流域的桃源溪沿河两岸乡（镇）、村所在地河段，重点实施防洪工程、万里安全生态水系建设、中小河流治理、水保生态治理、水土流失治理、山洪灾害防治、山地水利等项目，打造沿河景观项目，做到一河一景、镇镇有特色、村村有亮点，实现河道“河畅、水清、岸绿、安全、生态”。2018年计划完成河道综合治理长度51.415公里（其中：防洪工程8.875公里、万里安全生态水系18公里、中小河流治理9公里、水土流失综合治理15.54公里），一季度完成河道综合治理长度8公里，二季度完成河道综合治理长度10公里，三季度完成河道综合治理长度12公里，四季度完成河道综合治理长度21.415公里，通过上级验收复核。 | （1）中小河流治理项目。文江溪梅山集镇河道治理工程已完成河道综合治理2.5公里；均溪河石牌段河道治理工程已开工，完成河道综合治理2.3公里。（2）防洪工程。新建防洪堤长度1.65公里，已完成年度任务。（3）安全生产水系建设项目。建设溪安全生态水系建设项目综合治理河道长度7.2公里，广平溪安全生态水系建设项目综合治理河道长度11.42公里，已完工并通过上级验收复核。（4）水土流失治理项目。已完成水土流失综合治理面积5.44万亩。 | 基本完成 | 水利局 有关乡（镇）政府 |
| 序号 | 项目名称 | 主要任务 | 进展情况 | 完成情况 | 承办单位 |
| 17 | 实施水土流失治理工程 | 计划综合治理水土流失面积2万亩，完成均溪、吴山安全生态水系建设7.76公里。一季度完成项目批复、招投标等前期和植物措施任务，二季度进场施工，三季度完成主体建设，四季度完成扫尾及整理收集工作。 | 完成封禁管护1.95万亩，完成生态水系建设6.78公里，新建生态护岸2.89公里。 | 基本完成 | 水利局 均溪镇政府 吴山镇政府 |
| 18 | 坑口水库饮用水源保护区居民搬迁工程 | 做好坑口水库一级水源保护区内的居民搬迁安置工作，搬迁民房118座（232户、1005人），建设安置房约300套。2018年一季度完成搬迁10%；二季度完成搬迁60%，并完成安置地的征迁扫尾工作；三季度完成搬迁80%、并完成安置地“三通一平”；四季度完成搬迁100%，并完成安置房主体工程50%。 | 已完成项目立项和项目融资贷款工作,已到位资金5800万元；已完成安置地围墙建设和安置地地面平整；已完成各项搬迁基础资料的核对、公示工作；已完成铁籽坂安置地划拨手续，完成安置地“三通一平”；采用EPC设计施工总承包方式开展安置小区建设，现已完成招标工作,并开始地堪钻探工作；已启动搬迁协议签订工作，完成协议签订45%，拆除房屋8座、养鸡场3处。 | 基本完成 | 水利局 坑口水库饮用水源保护区居民搬迁指挥部 环保局 |

| 序号 | 项目名称 | 主要任务 | 进展情况 | 完成情况 | 承办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 强化国土绿化和森林质量提升工程 | 提升国土绿化和森林质量21.475万亩。（1）全县植树造林1.775万亩。其中“两带一区”任务0.205万亩，其它造林更新1.57万亩。（2）全县森林抚育13.3万亩，其中省级森林抚育5万亩（含中央林业改革发展资金森林抚育0.66万亩）。（3）全县封山育林6.4万亩，其中省级封山育林3.84万亩。一季度完成4.3万亩，其中植树造林1.3万亩、封山育林3万亩；二季度完成5.5万亩，其中植树造林0.1万亩、森林抚育2万亩、封山育林3.4万亩；三季度完成4.075万亩，其中植树造林0.075万亩、森林抚育4万亩；四季度完成7.6万亩，其中植树造林0.3万亩、森林抚育7.3万亩。 | 已完成提升国土绿化和森林质量22.2606万亩。（1）完成植树造林2.1933万亩，其中“两带一区” 0.2264万亩，其它造林更新1.9669万亩。（2）完成森林抚育13.5484万亩，其中省级森林抚育5.169万亩（含中央林业改革发展资金森林抚育0.6885万亩）。（3）完成封山育林6.5189万亩，其中省级封山育林3.9519万亩。 | 完成 | 林业局 各乡（镇）政府 东风农场 |
| 20 | 公共安全视频监控系统建设 | 新建一类视频监控200路、新建人像卡口10路、新增社会视频资源150路和视频监控安全防护系统。一季度完成公共安全视频监控项目方案编制，二季完成招投标工作，三季度完成安装调试，四季度完成试运行和项目验收。 | 已完成规划新建视频监控200路的项目方案设计，其中70路已进入招投标阶段；新增社会视频资源接入166路。 | 基本完成 | 公安局 |